«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» АЖ бошкарув

раиси:-_____________Ш.Хужабеков.

«10»  январ 2017 йил.

Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасининг 2016 йил 13 октябрдаги «2016 йилнинг 9 ойида республиканинг ижтимоий-иктисодий  ривожлантириш якунлари ва 2016 йилги иктисодий дастурнинг энг мухим устувор вазифаларини бажарилишини сузсиз

таъминлаш тугрисидаги чора-тадбирлари тугрисида»ги карорига асосан  «Ховос дон махсулотлари» АЖ да белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР   ДАСТУРИ:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Гулистон шахри янги дехкон бозори худудида баропо этилган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикриш цехини ишга тушириш. |  |  |  |
| 1 | Узбекистон Республикаси Вазирлар М ахкамасининг 2016 йил 13 октябрдаги «2016 йилнинг 9 ойида республиканинг ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилги иктисодий дастурнинг энг мухим устувор вазифаларини бажарилишини сузсиз таъминлаш тугрисидаги чора-тадбирлари тугрисида»ги карорига асосан белгиланган тартибда чора-тадбир белгилаш ва ам алга оширилиши зарур ишларни уз муддатларида амалга оширирш. | 01.05.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов,курилиш мутахассиси Ш.Нурбеков, бош хисобчи Б.Маликов, бош механик Б.Рахматуллаев. |
| 2 | Гулистон шахрида янги бозор худудида барпо этилган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ун махсулоти билан таъминлаш максадида вилоят хокимлиги томонидан таксимланадиган ун фонди дислокациясига киритиш ва ун фондини олиш. | 1.02.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, бош хисобчи Б.Маликов, маркетинг булими бошлиги Б.Боймуродов. |
| 3. | Гулистон шахрида янги бозор худудида барпо этилган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ишга тушириш максадида 15 та иш урни яратиш ва ишчилар билан таъминлаш. | 1.02.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, ходимлар билан ишлаш булимии бошлиги И.Носиров. |
| 4 | Гулистон шахрида янги бозор худудида барпо этилган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ишга тушириш | 1.02.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов,курилиш мутахассиси Ш.Нурбеков, бош механик Б.Рахматуллаев. |
| !!. Янгиер шахри худудида жойлашган «Янгиер МТП» МЧЖ худудида жойлашган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехи ва ошхонага ижтисослашган биноларни реконсрукция килиш, ошхона ва нон цехини ишга тушириш. |  |  |  |
| 5 | Янгиер шахрида жойлашган «Янгиер МТП» МЧЖ худудида жойлашган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехига ихтисослашган биноларни реконструкция килиш. | 20.03.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов,курилиш мутахассиси Ш.Нурбеков, бош механик Б.Рахматуллаев. |
| 6 | Нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ун махсулоти билан таъминлаш максадида вилоят хокимлиги томонидан таксимланадиган ун фонди дислокациясига киритиш ва ун фондини олиш. | 20.03.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, бош хисобчи Б.Маликов, маркетинг булими бошлиги Б.Боймуродов. |
| 7 | Нон ишлаб чикариш буйича белгиланган меёрий хужжатлар бмлан таъминлаш, махсулот ишлаб чикариш буйича давлат стандартлари томонидан бериладиган лецензия олиш. | 20.03.2017 ил | Лаборотория мудири А.Муродов, бош хисобчи Б.Маликов. |
| 8 | Нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ишга тушириш максадида 15 та иш урни яратиш ва ишчилар билан таъминлаш. | 25.03.2017 йил | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, ходимлар билан ишлаш булимии бошлиги И.Носиров. |
| 9 | Барпо этилган нон ва нон махсулотлари ишлаб чикариш цехини ишга тушириш | 1.04.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, бош хисобчи Б.Маликов, маркетинг булими бошлиги Б.Боймуродов. |
| 10 | Худудда жойлашган 50 кишига мулжалланган ошхона биноси реконструкция килиш. | 20.03.2017 йил | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов,курилиш мутахассиси Ш.Нурбеков, бош механик Б.Рахматуллаев. |
| 11 | Ошхонани керакли ошхона жихозлари билан таъминлаш. | 20.03.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, бош хисобчи Б.Маликов, маркетинг булими бошлиги Б.Боймуродов, коп омбори мудири Б.Нуритдинов. |
| 12 | Ошхонани ишга тушириш максадида 5 та иш урни яратиш ва ошпалар билан таъминлаш. | 20.03.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, ходимлар билан ишлаш булимии бошлиги И.Носиров. |
| 13 | Ошхонани ишга тушириш. | 1.04.2017 йил. | Ишлаб чикариш директори Ш.Каримкулов, бош хисобчи Б.Маликов, маркетинг булими бошлиги Б.Боймуродов. |
| 14 | Амалга ошириладиган чора-тадбирлар дастурида белгиланган вазифаларни назорат килиш. | Доимий | Бошкарув раиси Ш.Хужабеков. |

«Тузувчи»

Ишлаб чикариш директори»						Ш.Каримкулов.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ бошкарув

раиси:-_____________Ш.Хужабеков.

«10»  январ 2014 ЙИЛ.

2014 йилда  «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да  лозим булган асоссий устувор вазифаларни амалга оширилиши юзасидан  белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгиланган вазифаларни ва амалга оширилиши лозим булган ишларни уз муддатларида сифатли бажариш ва ишларни Вазирлар Махкамасининг 2006 йилдаги 95-сонли карори асосларида ташкил этиш. Узбекистон Республикаси Президентининг «Халк хужалигида хисоб-китоблар уз вактида утказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг маъсулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида» ги 1995 йил 12 майдаги ПФ-1154-сонли Фармони талаблари буйича жамиятда мониторинг тахлилар олиб бориш. Жамиятда галла саклаш омборларида галлани сифатли саклаш, тасдикланган графикка асосан хатловдан утказиш ва «нол» га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш хамда 2014 йил дон хосилини кабул килишга моддий техника базасини тайёрлаш. Донни ортиш, тушириш, жойлаштириш ишларини кечаю-кундуз ташкил килиш, ишчи ходимлар учун шарт-шароитлар яратиш, мавсум жараёнида уларни иссик овкат билан таъминлаш, техника воситаларини тухтовсиз ишлашини , эхтиёт кисмлар захирасини яратилишини, шахобчаларда кабул килинган донни сифатли сакланишини хамда шахобчалар билан доимий алока булишини таъминлаш. Иктисодий тежамкорликка риоя килинган холда 2014 йил хосилини кабул килувчи маскан ва дон кабул килиш шахобчаларининг руйхати, дон тайёрлаш дислокациясини белгиланган тартибда ишлаб чикиш ва худудлар буйича туман хокимликлари тасдигидан утказиш. | Доимий. Хар ойнинг 3 санаси. 5.05.2014 йил. 2014 йил 10 феврал. | Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи А.Саримсоков, лаборотория бошлиги А.Муродов, хукукшунос Д.Рахматуллаев, маркетолог Б.Боймуродов. |
| 2 | Жамиятда 2014 йилда сифатли ун, омухта ем, нон, макарон ва кандолат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини ошириш, мавжуд кувватлардан ва ажратилган дон , ун ресурсларидан окилона фойдаланиш, махсулот турларини купайтириш, уларнинг сотилишидан тушган маблагларни максадли сарфлаш ва тайёр махсулотларни исьтемолчиларга белгиланган тартибда етказиб бериш. Ишлаб чикариш цехларининг сифатли таъмирланишини таъминлаш, эхтиёт кисмлар захирасини яратиш , ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг Давлат стандарти талабларига мос кенлишини таъминлаш учун цех бошликлари маъсулиятини ошириш, ишлаб чикариш цехларида доимий равишда санитар холатларига эътибор каратиш, мавжуд товар моддий бойликлардан окилона фойдаланиш, ишлаб чикаришга берилаётган дон партияларини назорат килиш, ишлаб чикариш (тегирмон, омухта ем, нон цехи, галла саклаш омбори) цехлари ва омборларнинг санитария холатини талаб даражасида булишини таъминлаш, махсулотларни кадокланишини ва сакланишини назоратга олиш ва кунлик мониторинг ишларини олиб бориш. | Доимий: Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов, омухта ем, тайёр махсулот, тегирмон цехи бошликлари хамда лаборотория мудири А.Муродов. |
| 3. | Жамиятда ишлаб чикариш кувватларини модернизация ва техник кайта жихозлаш ва янги цех кувватларини куриб ишга тушириш. 2014 йил Дастурига киритилган лойихаларнинг бажарилиши, 2014 йилда кора, рангли металл ва когоз чикиндиларини топшириш буйича Хукумат топширикларини бажариш, ортикча эхтиёт кисмлар ва биноларни белгиланган тартибда сотиш. | 1-ярим йилликда. Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахссис А.Турсунов. |
| 4 | Корхонада муддати утган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича республика комиссияси йигилиши карорлари ижросини таъминлаш хамда тизимда дебиторлик ва кредиторлик карздорликларни кескин камайтирилишини таъминлаш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос Д.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков. |
| 5 | Корхонада кишлок хужалиги ишларининг бажарилиши, янги бог ташкил этиш, кора мол сотиб олиш, биолаборотория ва инкубаторлардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш цехларини куриш.. | 1-ярим йилликда. | Раис уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, |
| 6 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-58-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 424-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. Омухта ем ишлаб чикариш микдорини белгиланган лимитдан ташкари, кушимча хом ащё сотиб олиш оркали кушимча ишлаб чикариш хамда сотилган махсулотлардан тушган маблагларни солик ва жамгарма олдидаги карздорликларга йуналтириш. | Доимий Доимий. | Жамиятнинг 2014 йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар. Жамиятнинг 2014йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар |
| 7 | Тухум ва гушт йуналишидаги юкори махсулотдорликка эга булган парандаларни сотиб олиш буйича наслчилик йуналишидаги парандачилик корхоналари билан шартномалар тузиш. | 2012 йил 10 феврал | 2014 йил 10 феврал. Хукукшунос Д.Рахматуллаев.. |
| 8 | Корхонада хизмат килаётган ишчи-хизматчиларни кишки озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш. | 4-чорак | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, касаба уюшмаси раиси С.Зайцева. |
| 9 | Корхонада кадрлар захирасини яратиш ва ёш мутахассисларни тарбиялаш максадида олий укув юртларига юбориш хамда ёш тутахассисларни ишга кабул килиш. | Май-сентябр. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, хукукшунос Д.Рахматуллаев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. |
| 10 | 2014 йилнинг 1 ва 3 чорагида нон ва нон махсулотлари ва печенья ишлаб чикариш цехларини куриб ишга тушириш. | 2014 йил 3-чорак.. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. |
| 11 | 5 та касаначи иш уринларини ташкил этиш. | Йил давомида | Ходимлар булими бошлиги И.Носиров. |
| 12 | Махаллий хокимликларнинг маъсул ходимлари иштирокида фермер хужаликлари рахбарлари билан сифатли дон етиштириш , худудда навларни тугри жойлаштириш, галла етиштириш буйича фермер хужаликларнинг муаммоларини урганиш. | 2014 йилнинг 2-3 чоракида. | Кишлок хужалиги булимии бошлиги Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. |

«Бажарувчи»

ККБ мутахассиси:-			И.Ашуров..

«Тасдиклайман»

«Ховос  дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:-_____________Ш.Хужабеков.

« 8» июл 2012 йил.

Узбекистон Республикаси иктисодиётини ривожлантириш ва 2 ярим йилликда амалга ошириладиган устивор вазифаларни амалга ошириш юзасидан «Ховос дон махсулотлари» ОАЖда белгиланган чора-тадбирлар

Д А С Т У Р И:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгиланган вазифаларни ва амалга оширилиши лозим булган ишларни уз муддатларида сифатли бажариш ва ишларни Вазирлар Махкамасининг 2006 йилдаги 95 сонли карори асосларида ташкил этиш. Узбекистон Республикаси Президентининг «Халк хужалигида хисоб-китоблар уз вактида утказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг маъсулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида» ги 1995 йил 12 майдаги ПФ-1154-сонли Фармони талаблари буйича жамиятда мониторинг тахлилар олиб бориш. Жамиятда галла саклаш омборларида галлани сифатли саклаш, тасдикланган графикка асосан хатловдан утказиш ва «нол» га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш хамда 2013 йил дон хосилини кабул килишга моддий техника базасини тайёрлаш. Донни ортиш, тушириш, жойлаштириш ишларини кечаю-кундуз ташкил килиш, ишчи ходимлар учун шарт-шароитлар яратиш, мавсум жараёнида уларни иссик овкат билан таъминлаш, техника воситаларини тухтовсиз ишлашини , эхтиёт кисмлар захирасини яратилишини, шахобчаларда кабул килинган донни сифатли сакланишини хамда шахобчалар билан доимий алока булишини таъминлаш. Иктисодий тежамкорликка риоя килинган холда 2012 йил хосилини кабул килувчи маскан ва дон кабул килиш шахобчаларининг руйхати, дон тайёрлаш дислокациясини белгиланган тартибда ишлаб чикиш ва худудлар буйича туман хокимликлари тасдигидан утказиш. | Доимий. Хар ойнинг 3 санаси. 5.05.2013 йил. Доимий. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи А.Саримсоков, лаборотория бошлиги А.Муродов, хукукшунос А.Бобоев, маркетолог Б.Боймуродов. |
| 2 | Жамиятда 2012 йилда сифатли ун, омухта ем, нон, макарон ва кандолат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини ошириш, мавжуд кувватлардан ва ажратилган дон , ун ресурсларидан окилона фойдаланиш, махсулот турларини купайтириш, уларнинг сотилишидан тушган маблагларни максадли сарфлаш ва тайёр махсулотларни исьтемолчиларга белгиланган тартибда етказиб бериш. Ишлаб чикариш цехларининг сифатли таъмирланишини таъминлаш, эхтиёт кисмлар захирасини яратиш , ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг Давлат стандарти талабларига мос кенлишини таъминлаш учун цех бошликлари маъсулиятини ошириш, ишлаб чикариш цехларида доимий равишда санитар холатларига эътибор каратиш, мавжуд товар моддий бойликлардан окилона фойдаланиш, ишлаб чикаришга берилаётган дон партияларини назорат килиш, ишлаб чикариш (тегирмон, омухта ем, нон цехи, галла саклаш омбори) цехлари ва омборларнинг санитария холатини талаб даражасида булишини таъминлаш, махсулотларни кадокланишини ва сакланишини назоратга олиш ва кунлик мониторинг ишларини олиб бориш. | Доимий: Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов, омухта ем, тайёр махсулот, тегирмон цехи бошликлари хамда лаборотория мудири А.Муродов. |
| 3. | Жамиятда ишлаб чикариш кувватларини модернизация ва техник кайта жихозлаш ва янги цех кувватларини куриб ишга тушириш. 2012 йил Дастурига киритилган лойихаларнинг бажарилиши, 2012 йилда кора, рангли металл ва когоз чикиндиларини топшириш буйича Хукумат топширикларини бажариш, ортикча эхтиёт кисмлар ва биноларни белгиланган тартибда сотиш. | 2-ярим йилликда. Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахссис А.Турсунов. |
| 4 | Корхонада муддати утган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича республика комиссияси йигилиши карорлари ижросини таъминлаш хамда тизимда дебиторлик ва кредиторлик карздорликларни кескин камайтирилишини таъминлаш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Э.Хусанбоев. |
| 5 | Корхонада кишлок хужалиги ишларининг бажарилиши, янги бог ташкил этиш, кора мол сотиб олиш, биолаборотория ва инкубаторлардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш цехларини куриш.. | 1-ярим йилликда. | Раис уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, |
| 6 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-58-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 424-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. Омухта ем ишлаб чикариш микдорини белгиланган лимитдан ташкари, кушимча хом ащё сотиб олиш оркали кушимча ишлаб чикариш хамда сотилган махсулотлардан тушган маблагларни солик ва жамгарма олдидаги карздорликларга йуналтириш. | Доимий Доимий. | Жамиятнинг 2012 йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар. Жамиятнинг 2012 йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар |
| 7 | Тухум ва гушт йуналишидаги юкори махсулотдорликка эга булган парандаларни сотиб олиш буйича наслчилик йуналишидаги парандачилик корхоналари билан шартномалар тузиш. | 2012 йил 10 август | 2012 йил 10 август. Хукукшунос А.Бобоев.. |
| 8 | Корхонада хизмат килаётган ишчи-хизматчиларни кишки озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш. | 4-чорак | Раиси уринбосари Б.Маликов, касаба уюшмаси раиси С.Зайцева. |
| 9 | Корхонада кадрлар захирасини яратиш ва ёш мутахассисларни тарбиялаш максадида олий укув юртларига юбориш хамда ёш тутахассисларни ишга кабул килиш. | Июл-сентябр. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. |
| 10 | 2012 йилнинг 3 чорагида нон ва нон махсулотлари ва печенья ишлаб чикариш цехларини куриб ишга тушириш. | 2012 йил 3-чорак.. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. |
| 11 | 5 та касаначи иш уринларини ташкил этиш. | Йил давомида | Ходимлар булими бошлиги И.Носиров. |
| 12 | Махаллий хокимликларнинг маъсул ходимлари иштирокида фермер хужаликлари рахбарлари билан сифатли дон етиштириш , худудда навларни тугри жойлаштириш, галла етиштириш буйича фермер хужаликларнинг муаммоларини урганиш. | 2012 йилнинг 2-3 чоракида. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. |

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ томонидан 2013 йилда махсулот ишлаб чикариш хажмини оширишнинг максадли курсатгичлари буйича чора-тадбирлар.

| № | Чора-тадбирлар | Бажариш муддати | Маъсул ижрочилар | Курсатгичлар |  | Усиш суръати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Микдор курсатгичлари (тонна) | Киймат курсатгичлари (тонна) |  |
| 1 | Сирдарё вилояти кишлок хужалиги фермерлари ва дехкон хужаликлари хамда ахолидан белгиланган шартнома асосида 400 тонна маккажухори, 200 тонна арпа, 300 тонна бугдой махсулотлари сотиб олиш. | Йил давомида. | Кишлок хужалиги булими бошлиги Б.Маликов. омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев хамда таъминотчи Б.Боймуродовлар. | 900 |  | 22.5 |
| 2 | Навоий вилояти кушимча витаминли озука боб хом ащёлар учун ихтисослашган ишлаб чикариш заводидан 200 тонна «Пентонет» уни сотиб олиш. | «Уздонмахсулот» АКнинг белгиланган муддатида. | Кишлок хужалиги булими бошлиги Б.Маликов. омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев хамда таъминотчи Б.Боймуродовлар. | 200 |  | 1.3 |
| 3 | «Гулистон эксракт ёг» ОАЖ корхонасидан 800 тонна шулуха ва кунжара сотиб олиш. 1-чорак 200 тонна, 2 чорак 200 тонна, 3 чорак 200 тонна, 4-чорак 200 тонна. | Йил давомида | Кишлок хужалиги булими бошлиги Б.Маликов ва омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев хамда таъминотчи Б.Боймуродовлар. | 800 |  | 50 |
| 4 | Корхонада 2013 йилда сифатли Олий ва 1 навли ун 20000 тонна, 3 хилдаги омухта ем махсулотлари 13000 тонна, нон ва макарон махсулотлри ишлаб чикариш. 600 тонна. | Йил давомида. | Кишлок хужалиги булими бошлиги Б.Маликов. бош мухандис Б.Рахматуллаев. бош иктисодчи Н.Норматов ва таъминотчи Б.Боймуродовлар | 33600 |  | 20.2 |
| 5 | Корхонада паранда саноатини ривожлантириш максадида кушимча 8000 бош паранда сотиб олиш, хамда тухум олиш фоизини 135 фоизга килиб бажариш. | 3-чорак. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев. парандачилик цехи мудири. | 8000 бош |  | 200 |
| 6 | Олий навли макарон ишлаб чикариш максадида 360 тонна олий навли ун хам ащёсини сотиб олиш. 1-чорак 90 тонна, 2 чорак-90 тонна, 3 –чорак 90 тонна, 4 –чорак 90 тонна. | Йил давомида | Таъминотчи Б.Боймуродов. | 360 |  | 100 |
| 7 | Ховос тумани Бегобод муюлишида суткасига 2 тонна нон махсулотлари хамда ойига 600 тонна макарон ишлаб чикариш цехларини куриб битказиш ва ишга тушириш хамда 2013 йилнинг 2 ярим йиллигида кушимча 300 тонна ун махсулотлари кайта ишлаб корхона рентабеллик даражасини кутариш. | 2 -чоракда | Бош мухандис Б.Рахматуллаев. бош иктисодчи Н.Норматов. |  |  |  |
| 8 | Кушимча 20 та омухта ем ва нон сотиш савдо марказларини ташкил этиш 1-чоракда 5та, 2 –чорак 5 та, 3 –чоракда 5 та, 4 –чоракда 5 та . | Йил давомида. | Бош хисобчи А.Саримсоков. бош иктисодчи Н.Норматов. таъминотчи Б.Боймуродов. |  |  | 100 |
| 9 | Ховос тумани худудида кушимча биолаборотория цехини куриш ва ишга тушириш, шу жумладан 20 тонна озик овкат махсулотлари билан таъминлаш. | Йил давомида. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев. кишлок хужалиги булими бошлиги Б.Маликов ва бош хисобчи А.Саримсоков. |  |  | 200 |
| 10 | Юкорида кайд этилган чора-тадбирлар натижасида 2013 йилда 2012 йилга нисбатан 1 238 524,0 минг сумлик махсулот куп ишлаб чикарилиши ва 0,6 мартага махсулот ишлаб чикариш усиши кузда тутилган. | Йил давомида. | Бош иктисодчи Н.Норматов. | 33600 |  | 20.2 |

2011 йилда  «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да ун, омухта ем нон ва нон махсулотларини ишлаб чикарилиши ва сотилишини таъминлаш буйича  белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корхонада махсулотлар тишлаб чикариш хажмини Компанияни нг белгиланган нарядлари ва хукумат топшириглари асосида ташкил этиш. | Доимий | Раис уринбосари Б.Маликов. Таъминотчи Б.Боймуродов. |
| 2 | Корхоналар томонидан олинадиган махсулотларни белгиланган шартномалар хамда олдиндан 100 фоиз пул тулови асосида бериш. | Доимий. | Бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов. |
| 3 | Ун ва омухта ем сотилиши буйича биржа савдоларига махсулотларни белгиланган тартибда савдоларга куйиш ва харидорларни хабардор этиш. | Хар ойнинг 5-10 санасигача. | Таъминотчи Б.Боймуродов. |
| 4 | Биржа оркали харидорлар томонидан сотиб олинган махсулотларни биржа ташкилоти томонидан берилган тикетлар асосида бериш. | Доимий. | Таъминотчи Б.Боймуродов. |
| 5 | Корхонада мавжуд дон колдиклари ва ишлаб чикариш махсулотлари хажми тугрисида дон харакати буйича давлат статистика корхоналари компанияга хисоботлар такдим килиб бориш. | Хаар ойнинг 3 санасигача. | Бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов. |

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-йуналиш: Корхонада махсулотлар тишлаб чикариш хажмини Компанияни нг белгиланган нарядлари ва хукумат топшириглари асосида ташкил этиш. Жамиятда галла саклаш омборларида галлани сифатли саклаш, тасдикланган графикка асосан хатловдан утказиш ва «нол» га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш хамда 2011 йил дон хосилини кабул килишга моддий техника базасини тайёрлаш. «Нол»га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш максадида рахбар, ДККШси мудири, лаборотория бошлиги, коровуллар бошлиги ва бошка маъсул шахслардан иборат штаб ташкил килиш ва доимий равишда штаб аъзоларидан иборат навбатчиликни ташкил этиш. Донни ортиш, тушириш, жойлаштириш ишларини кечаю-кундуз ташкил килиш, ишчи ходимлар учун шарт-шароитлар яратиш, мавсум жараёнида уларни иссик овкат билан таъминлаш, техника воситаларини тухтовсиз ишлашини , эхтиёт кисмлар захирасини яратилишини, шахобчаларда кабул килинган донни сифатли сакланишини хамда шахобчалар билан доимий алока булишини таъминлаш. | Доимий.. 2011 йил 10 феврал. 2011 йил 15 апрел. | Б.Маликов раис уринбосари, Б. Бошкарув траиси уринбосари Б.Маликов, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, таъминотчи Б.Боймуродов, лаборотория мудири хамда ДККШга бириктирилган вакил. |
| 2 | 2-йуналиш: Жамиятда 2011 йилда сифатли ун, омухта ем, нон, макарон ва кандолат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини ошириш, мавжуд кувватлардан ва ажратилган дон , ун ресурсларидан окилона фойдаланиш, махсулот турларини купайтириш, уларнинг сотилишидан тушган маблагларни максадли сарфлаш ва тайёр махсулотларни исьтемолчиларга белгиланган тартибда етказиб бериш. Ишлаб чикариш цехларининг сифатли таъмирланишини таъминлаш, эхтиёт кисмлар захирасини яратиш , ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг Давлат стандарти талабларига мос кенлишини таъминлаш учун цех бошликлари маъсулиятини ошириш, ишлаб чикариш цехларида доимий равишда санитар холатларига эътибор каратиш, мавжуд товар моддий бойликлардан окилона фойдаланиш, ишлаб чикаришга берилаётган дон партияларини назорат килиш, ишлаб чикариш (тегирмон, омухта ем, нон цехи, галла саклаш омбори) цехлари ва омборларнинг санитария холатини талаб даражасида булишини таъминлаш, махсулотларни кадокланишини ва сакланишини назоратга олиш ва кунлик мониторинг ишларини олиб бориш. | Доимий: Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов, омухта ем, тайёр махсулот, тегирмон цехи бошликлари хамда лаборотория мудири А.Муродов. |
| 3. | 3-йуналиш: Жамиятда ишлаб чикариш кувватларини модернизация ва техник кайта жихозлаш ва янги цех кувватларини куриб ишга тушириш. 2011 йил Дастурига киритилган лойихаларнинг бажарилиши, 2011 йилда кора, рангли металл ва когоз чикиндиларини топшириш буйича Хукумат топширикларини бажариш, ортикча эхтиёт кисмлар ва биноларни белгиланган тартибда сотиш. | 1-ярим йилликда. Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахссис А.Турсунов. Ижро органи. |
| 4 | 4-йуналиш: Корхонада муддати утган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича республика комиссияси йигилиши карорлари ижросини таъминлаш хамда тизимда дебиторлик ва кредиторлик карздорликларни кескин камайтирилишини таъминлаш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Э.Хусанбоев. |
| 5 | 5-йуналиш: Корхонада кишлок хужалиги ишларининг бажарилиши, янги бог ташкил этиш, кора мол сотиб олиш, биолаборотория ва инкубаторлардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш цехларини куриш.. | 1-ярим йилликда. | Раис уринбосари Б.Маликов, бош хисобчи А.Саримсоков. бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов, хукукшунос А.Бобоев. |

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  Ижро этувчи аппарати бошкарувчисининг 2011 йил 23 ноябрдаги 01-05/1-495-сон топшириги  асосида «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да ишчи ва ходимларнинг турмуш тарзини яхшилаш максадида 1-чоракда белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жамиятда ишловчи ишчи-ходимларнинг турмуш тарзини яхшилаш максадида 2012 йил 1 чорак давомида корхона томонидан курилган 10 минг бошга мулжаллаб курилган товук хонага товукларни олиб келиш ва ушбу товуклардан олинган тухум ва парранда гушти билан ишчи ва хизматчиларни эхтиёжи ва иш хаки хисобидан таьминлаш | Доимий. | Омбор мудири М Эсиргапов , товукхона мудири М Шокиров бош хисобчи ва булим бошликлари. |
| 2 | Корхона ишчи-ходимларининг талаб ва эхтиёжларини инобатга олиб уларнинг турмуш тарзини яхшилаш максадида уларни иш хаки хисобидан гушт ва сут билан таьминлаб боришни доимий йулга куйиш | Доимий .. | Бош хосилот И Муродов ва бухгалтерия булими. |
| 3. | Корхонада ишловчи ишчи-хидимларининг доимий ва киш мавсумида кишлок хужалик махсулотлари билан таьминлаш учун корхонага тегишли булган ерларга хамда бог орасига сабзавот ва полиз экинларини экиб тугатиш | 1-2 чоракда . | Кишлок хужалиги булими бошлиги Ш Баратов. |
| 4 | Корхонага карашли булган биолаборатория худудида корхона ишчиларининг эхтиёжи учун 40 дона (уя) асалари парвариш килишни йулга куйиш . | 1 чорак | Биолаборотория мудири.Ш Каримжонов |

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 22 июлдаги «Республикада когозни тежаш ва ундан окилона фойдаланишга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги 155-сонли карори асосида «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когоз сотиб олиш, ундан окилона фойдаланиш, хисобдан чикариш, когоз чикиндиларини туплаш ва мунтазам равишда макулатурага топширишнинг холатини тазимли асосда назорат килиб бориш. | Доимий. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи ва булим бошликлари. |
| 2 | Корхонада мавжуд компютер техникаси билан жигозланганлигини ва ундан фойдаланиш самарадорлигини тахлил килиб бориш. | Хар ойда. | Б.Рахматуллаев бош муханди, админстратор Л.Раимов. |
| 3. | Бугалтерия харажатлари классификациясига «Когоз сотиб олиш харажатлари» алохида моддасини киритиш, 2010-12 йилларда когоз сарфинин камида 30 фоизга , хар йили 10 фоиздан кискартиришни назарда тутган холда когоз сотиб олишга йуналтирилган маблаглардан фойдаланилиши устидан мунтазам равишда мониторинг олиб бориш. | Хар ойда. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи А.Саримсоков. |
| 4 | -Компютер техникасидан самарали фойдаланиш буйича методик кулланмалардан кенг фойдаланиш: -функционал ва тармок вазифаларини амалга ошириш буйича маълумотларнинг йигма базасини шакллантириш: -ички ва булимлараро тармокларда ахборот айирбошлаш: -компютер техникасидан ва Интернет тармогидан фойдаланишда ахборот хавфсизлигини таъминлаш. | Доимий. | Б.Рахматуллаев бош мухандис, булим бошлиглари, админстратор. |
| 5 | Когоз тежаш ва ундан окилона фойдаланиш буйича ишчи гурухини ташкил этиш. | 1.08.2010 йил. | Б.Маликов, раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис. |
| 6 | «Иккиламчи когоз чикиндиларини туплаш, тайёрлаш ва кайта ишлаш учун етказиб бериш тизимини тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида» 2009 йил 16 мартдаги 70-сон карори талаблари бажарилиши юзасидан мониторинг тахлиллар олиб бориш. | Хар ойда. | Б.Маликов раис уринбосари, бош мухандис Б.Рахматуллаев ва таъминотчи Б.Боймуродовлар. |
| 7 | Ишлатилган когоз чикиндирларини макулатурага топшириш буйича аниклаштирилган прогноз топширикларни кайта куриб чикиш ва мониторинг тахлиллар утказиб туриш. | Хар ойда. | Б.Маликов раис уринбосари, бош мухандис Б.Рахматуллаев ва таъминотчи Б.Боймуродовлар. |

2011 йилда  «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да  лозим булган асоссий устувор вазифаларни амалга оширилиши юзасидан  белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-йуналиш: Жамиятда галла саклаш омборларида галлани сифатли саклаш, тасдикланган графикка асосан хатловдан утказиш ва «нол» га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш хамда 2011 йил дон хосилини кабул килишга моддий техника базасини тайёрлаш. «Нол»га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш максадида рахбар, ДККШси мудири, лаборотория бошлиги, коровуллар бошлиги ва бошка маъсул шахслардан иборат штаб ташкил килиш ва доимий равишда штаб аъзоларидан иборат навбатчиликни ташкил этиш. Донни ортиш, тушириш, жойлаштириш ишларини кечаю-кундуз ташкил килиш, ишчи ходимлар учун шарт-шароитлар яратиш, мавсум жараёнида уларни иссик овкат билан таъминлаш, техника воситаларини тухтовсиз ишлашини , эхтиёт кисмлар захирасини яратилишини, шахобчаларда кабул килинган донни сифатли сакланишини хамда шахобчалар билан доимий алока булишини таъминлаш. | 2011 йил 5 май. 2011 йил 10 феврал. 2011 йил 15 апрел. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи А.Саримсоков, галла омбор мудири С.Саидов ва лаборотория бошлиги А.Муродов. Бошкарув траиси уринбосари Б.Маликов, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, таъминотчи Б.Боймуродов, лаборотория мудири хамда ДККШга бириктирилган вакил. |
| 2 | 2-йуналиш: Жамиятда 2011 йилда сифатли ун, омухта ем, нон, макарон ва кандолат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини ошириш, мавжуд кувватлардан ва ажратилган дон , ун ресурсларидан окилона фойдаланиш, махсулот турларини купайтириш, уларнинг сотилишидан тушган маблагларни максадли сарфлаш ва тайёр махсулотларни исьтемолчиларга белгиланган тартибда етказиб бериш. Ишлаб чикариш цехларининг сифатли таъмирланишини таъминлаш, эхтиёт кисмлар захирасини яратиш , ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг Давлат стандарти талабларига мос кенлишини таъминлаш учун цех бошликлари маъсулиятини ошириш, ишлаб чикариш цехларида доимий равишда санитар холатларига эътибор каратиш, мавжуд товар моддий бойликлардан окилона фойдаланиш, ишлаб чикаришга берилаётган дон партияларини назорат килиш, ишлаб чикариш (тегирмон, омухта ем, нон цехи, галла саклаш омбори) цехлари ва омборларнинг санитария холатини талаб даражасида булишини таъминлаш, махсулотларни кадокланишини ва сакланишини назоратга олиш ва кунлик мониторинг ишларини олиб бориш. | Доимий: Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов, омухта ем, тайёр махсулот, тегирмон цехи бошликлари хамда лаборотория мудири А.Муродов. |
| 3. | 3-йуналиш: Жамиятда ишлаб чикариш кувватларини модернизация ва техник кайта жихозлаш ва янги цех кувватларини куриб ишга тушириш. 2011 йил Дастурига киритилган лойихаларнинг бажарилиши, 2011 йилда кора, рангли металл ва когоз чикиндиларини топшириш буйича Хукумат топширикларини бажариш, ортикча эхтиёт кисмлар ва биноларни белгиланган тартибда сотиш. | 1-ярим йилликда. Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахссис А.Турсунов. Ижро органи. |
| 4 | 4-йуналиш: Корхонада муддати утган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича республика комиссияси йигилиши карорлари ижросини таъминлаш хамда тизимда дебиторлик ва кредиторлик карздорликларни кескин камайтирилишини таъминлаш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Э.Хусанбоев. |
| 5 | 5-йуналиш: Корхонада кишлок хужалиги ишларининг бажарилиши, янги бог ташкил этиш, кора мол сотиб олиш, биолаборотория ва инкубаторлардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш цехларини куриш.. | 1-ярим йилликда. | Раис уринбосари Б.Маликов, бош хисобчи А.Саримсоков. бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов, хукукшунос А.Бобоев. |

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ ва ДККШларида кабул килинган донни очик майдонларга кабул килиб ёпик сигимларга киритиш буйича белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабул килинган галлани омборларга киритиш ва белгиланган давлат стандартлари асосида навма-нав жойлаштириш. | Мавсум жараёнида доимий. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, ДККШлари мудирлари. |
| 2 | Кабул килинган галлани омборларга жойлаштириш буйича керакли техника воситалари ва керакли механизмлар билан таъминлаш. | 15.06.2012 йил | Б.Рахматуллаев бош мухандис, Н.Машарипов бош механик, |
| 3. | Ёпик сигимларга киритилиши лозим булган галлани куритилиши буйича давлат стандартларига риоя килиш ва жойлаштириш буйича белгиланган жойлаштириш йурикномалари тартиблари асосида амалга ошириш. | Доимий | Б.Маликов раис уринбосари, бош лаборант А.Юлдашев, ДККШ шахобча мудирлари ва лаборотория бошлиглари. |
| 4 | Галлани ортиш жараёнида техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя этиш ва ишчи ходимлар уртасида инструктаж ишларини олиб бориш. | Доимий. | Б.Рахматуллаев бош мухандис, С.Зайцева Т.Х.И назоратчиси, ДККШ мудирлари. |
| 5 | «Уздонмахсулот» АК томонидан донни ёпик сигимларга киритиш юзасидан белгиланган топширикларни уз муддатларида бажариш. | Белгиланган муддатда. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, ДККШлари мудирлари. |
| 6 | 2010 йил галла хосилидан кабул килинган донни очик майдонларга колмаслик чоралари куриш, бошка корхоналарга ортиш буйича наряд ажратиш буйича «Уздонмахсулот» АК га талабномалар киритиш. | 01.07.2012 йил | Б.Маликов раис уринбосари, таъминотчи Б.Боймуродов ва ДККШ мудирлари. |
| 7 | Галла омборларига киритилган дон тугрисидаги маълумотларни хар куни «Уздонмахсулот» АК га ёзма равишда ахборот такдим килиб бориш. | Мавсум жараёнида. | Марказий ва ДККШ галла омбор мудирилари ва хисобчилари. |
| 8 | Белигиланган вазифаларни уз муддатларида бажариш юзасидан кечаю-кундузги ишчи сменалари ташкил этиш ва уларнинг вазифаларини белгилаб бериш. | 15.06.2012 йил. | Б.Маликов раис уринбосари, ДККШмудирлари. |
| 9 | Ажратилган нарядлар асосида транспорт ёки вагонларга ортилиши зарур буладиган бугдойларни уз вактида ортиш буйича ишчи бригадасини ташкил этиш. | 15.06.2012 йил. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис. |
| 10 | Кабул килинган бугдойни белгиланган муддатда ёпик сиги мларга киритириш ишларини нихоясига етказиш. | 05.09.2012 йил | Бошкарув раис уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев ва ДККШ мудирлари. |
| 11 | Бажарилиши лозим буладиган ишларни доимий назоратга олиш. | Доимий. | Ш.Хужабеков бошкарув раиси |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009  йил 5-сентябрда  ўтказилган йиғилиш баённомаси қарорида кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида «Ховос дон маҳсулотлари»  ОАЖ бўйича белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИ

| Т/Р | Белгиланган тадбирлар | Бажариш муддати. | Бегиланган тадбирларнинг бажарилиши. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ўз.Респ.ВМ. ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрдаги йиғилиш баёни қарорини корхона мутахассислари ва мутасадди ходимлари иштирокида муҳокома қилиш ва ижросини таъминлаш | 10.09.2009 йил. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрда ўтказилган йиғилиш баёни қарори ижроси юзасидан 2010 йил 10 сентябрда жамиятда ижро орган ходимлари ва мутахассислари иштирокида йиғилиш ўтказилди. Йиғилиш қарорига асосан чора тадбир белгиланди. |
| 2. | Корхонада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси мониторинг- таҳлил ўтказиш. | 30.09.2009 йил. | Корхонада Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси бўйича жамиятда мазкур қарор ижроси бўйича тузилган 5 кишидан иборат ишчи гуруҳи томонидан 2009 йил 25 сентябрда мониторинг таҳлил ўтказилган. |
| 3. | Дон ва дон маҳсулотлари билан боғлиқ операцияларни бажарилиши юзасидан мутасадди ходим ва мутахассисларни билим-малакаларини ошириш. | Йил давомида (жадвал асосида) | 2009 йил сентябрь – октябр ойларида «Ўздонмахсулот» АК қошидаги «Раҳбарлар ва мутахассислар малакасини ошириш курси»да ҳисобчи Ш.Солиев ва бош ҳисобчи ўринбосари Ж.Ҳотамов, бош ҳисобчи А.Саримсоқов ва нурчи Ш.Миразимов ўз малакаларини ошириб келган ва уларга мутахассислик бўйича махсус сертификатлар берилган. |
| 4. | Дон қабул қилиш шаҳобчаларида тузилган 30-шакл тозалов далолатномаларини ўз муддатида тузиб Давлат дон инспекторларига тақдим этиш.36-шакл китобларини ўз вақтида намунали юритиш. | Дон ташиб тугалланган дан кейин 5-кун муддат ичида. | Жамиятга қарашли дон қабул қилиш шахобчалари бўйича белгиланган тартибда 30-шакл тозалов далолатномалари расмийлаштирилиб, ўз муддатларида Давлат дон инснекциясининг Сирдарё вилояти ҳудудий бўлинмасига такдим этиш ишчи гуруҳи томонидан назоратга олинган. 36-шакл китобини ўз вактида сифатли юритиш бўйича масъул этиб ҳисобчи Д.Собиров бириктирилган, юритилиши бўйича лаборатория мудири С.Саидов ва бош хисобчи А.Саримсоқов томонидан назоратга олиш белгиланган. |
| 5. | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар (термоштанга, термометр) сотиб олиш, ўрнатиш ва ҳароратини назорат қилиш бўйича тегишли китоблар юритиш, аспирация тизимини таъмирлаш. | 1.10.2010 йил | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар сотиб олиш ва ўрнатиш бўйича ҳозирги кунда шартномалар имзоланмаган ва ҳеч қандай ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракига белгиланган). Омборларда аспирация тизими мавжуд эмас. |
| 6. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш учбурчак қувурлари вентиляторлари ва шамоллатиш пирамидкалари ўрнатиш. | 2010 йил 2-чорак. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш вентиляторлари ва шамоллатиш учбурчак қувурлари харид қилиш ва ўрнатиш ишлари бўйича шартномалар имзоланмаган ва ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракида белгиланган). |
| 7. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соҳа бўйича мутахассислар билан таьминлаш. | Мавсум давомида. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соҳа бўйича мутахассислар билан таъминлаш бўйича махсус ишчи гурухи томонидан, уларнинг соҳа бўйича савияси, мутахассислиги, меҳнат фаолияти ва билими асосида ишга қабул қилиш учун «Ўздонмахсулот» АК га таклифлар киритиш ва таклифлар асосида ғалла омбор мудири ёки шаҳобча мудирлиги вазифасига тайинланишидан олдин «Ўздонмахсулот» АК томонидан соҳага лаёқайдлигини белгилаш бўйича махсус ишчи гуруҳи ташкил этилган. Шунингдек тайинланадиган мудир «Ўздонмахсулот» АК томонидан ташкил этилган махсус синовдан ўтилиши белгилаб қўйилган. |
| 8. | Жамият ва ДҚҚШ да сақланаётган донларни омбор дон зараркунандаларига қарши ишлов бериш. | .2009 йил ноябр ойида. | 2009 йил 24 сентябрда “Республика дон маҳсулотларини ҳимоя қилиш экспедицияси” билан № 1/9-сонли 17.5 млн. сўмлик шартнома имзоланган, ушбу шартномага асосан 2009 йил 20 ноябрда зараркунандаларга қарши ишлов бериш ишлари бажарилган. |
| 9. | Сақланаётган дон таркибий қатламида ҳароратини назорат қилиб бориш. | Доимий. | Жамиятда 2009 йил 10-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан сақланаётган дон таркибий қатламида хароратини назорат қилиб бориш бўйича 66-шаклдаги назорат журнали юритилди ва бош лаборант С.Саидов томонидан ғалла қатламидаги ҳароратни назорат қилиб бориш доимий назоратга олинган. |
| 10. | Жамият ва ДҚҚ шахобчаларида доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш устидан назорат ўрнатиш. | Доимий. | Жамиятда 2009 йил 10-сентябрдаги 8-сонли йиғилиш қарорига асосан тузилган комиссия томонидан шаҳобчаларда доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш назоратга олинган. |
| 11. | Корхонанинг “Узоқов” ва “Ғаллакор” ДҚҚШсида сақланаётган донлар наряд асосида тўғридан-тўғри турдош корхоналарга ортилишини таъминлаш. | 2009 йил 1 ноябр. | “Узоқов” ДҚҚШда сақланаётган донлар жорий йилнинг 12 сентябридан 23 октябригача берилган наряд асосида “Зарбдор элеватор” АЖга юклаб жўнатилди. “Ғаллакор” ДҚҚШда сақланаётган донлар 2009 йил 8-октябргача бош кохонага ташиб тугатилган. |
| 12. | Тегирмонда ҳисобий ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик. | Доимий. | Жамиятда 2009 йил 10-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни (унган ва шикастланган, чиқиндилар хажмини ошиб кетиши) асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик юзасидан корхона масъул ходимлари ва мутахассислари ўртасида тушунтириш ишлари олиб борилди ва лаборатория ходимлари томонидан тегирмонга берилаётган донни тўғри таҳлил қилиш бўйича лаборотория мудири С.Саидов томонидан доимий назорат ўрнатилди. Ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни асоссиз қўлланилишига чек қўйилди. |
| 13. | Дон қабул қилиш мавсумида қабул қилинаётган донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига асосан тўғри аниқлаш, лаборантлар томонидан таҳлилларда хатоларга йўл қўймаслик. | Мавсум давомида. | Жамиятда 2009 йил 10-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига асосан тўғри аниқлаш юзасидан 14-сентябр 2009 йилда масъул ходимлар, мутахассислар ва лаборатория ходимлари ҳамда ДҚҚШ мудирлари ўртаси йиғилиш ўтказилган. Йигилишда 2009 йил дон қабул килиш мавсуми давомида дон сифатини аниқлашда хато-камчиликларга йўл кўйган “Узоқов”(А.Умаров). “Ғаллакор” (О.Умурзоқов) “Меҳнатобод” (А.Абдуллаев) ДҚҚ шахобчалари бош лаборантларига Ўз.Рес.меҳнат кодексининг 81-моддасига асосан “Хайфсан” берилганлиги ва йиғилиш қарорига асосан келгусида дон қабул қилиш жараёнида фермер хўжаликлардан қабул қилинадиган донларни тўғри таҳлил қилиш, хатоларга йўл қўймаслик, белгиланган журналларни тўғри юритиш белгиланган. |
| 14. | Мазкур тадбирларни ўз муддатида ижросини назоратга олиш.(таъминлаш) | Доимий. | Ушбу белгилган тадбирларни доимий ўз вақтида сифатли бажарилишини назоратга олиш (таъминлаш) “Ховос дон маҳсулотлари” ОАЖ бошқарув раиси Ш.Хўжабеков зиммасига юклатилди. |

Сирдарё вилояти ҳудудий 	бўлинмаси

бош давлат дон инспектори: 						                                   М.Саидов.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»__________2014 йил.

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ ва ДККШда ишлаб чикаришда, бахтсиз ходисаларни олдини олиш буйича

ЧОРА-ТАДБИРЛАР:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хар бир ходим томонидан мехнатни мухофаза килиш талаблабларига каътий риоя килинишини назорат остига олиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ТХИ С.Зайцева. | Доимий |
| 2 | Корхона ва ДККШда ишловчи ходимларга кулай мехнат шароитларини яратиб бериш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. | Доимий |
| 3 | Мутахассисларни хар уч йилда бир маротоба укитилиши ва малакасини оширилини, уларни мехнат мухофазаси буйича билимларни юкори турувчи ташкилотлар комиссиялари томонидан текширилишини ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи Б.Маликов. | Хар уч йилда. |
| 4 | Ишчиларни мехнат мухофазаси буйича билимларининг хар йили бир маротаба корхона комиссияси томонидан текширилишини ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. | Хар йили |
| 5 | Ишчиларнинг хавфсизлик техникаси буйича кириш, даврий ва навбатдаги йуриклардан уз вактида утказиш ва мехнат мухофазаси буйича укитиш: | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Хар чоракда. |
| 6 | Корхонада мехнат мухофазаси буйича хоналар ва бурчаклар ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ТХИ С.Зайцева | Йил давомида |
| 7 | Мехнат мухофазаси буйича семенарлар утказиш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Белгиланган муддатда. |
| 8 | Хар бир иш жойида ва технологик жараёнида эхтимоли хавфлар бор руйхатини тузиш ва уларни пасайтириш чораларини куриш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Биринчи ярим йилликда. |

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«25» август 2014 йил.

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ ва ДККШда ишлаб чикаришда, бахтсиз ходисаларни олдини олиш буйича

Белгиланган.

ЧОРА-ТАДБИРЛАР:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хар бир ходим томонидан мехнатни мухофаза килиш талаблабларига каътий риоя килинишини назорат остига олиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ТХИ С.Зайцева. | Доимий |
| 2 | Корхона ва ДККШда ишловчи ходимларга кулай мехнат шароитларини яратиб бериш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. | Доимий |
| 3 | Мутахассисларни хар уч йилда бир маротоба укитилиши ва малакасини оширилини, уларни мехнат мухофазаси буйича билимларни юкори турувчи ташкилотлар комиссиялари томонидан текширилишини ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи Б.Маликов. | Хар уч йилда. |
| 4 | Ишчиларни мехнат мухофазаси буйича билимларининг хар йили бир маротаба корхона комиссияси томонидан текширилишини ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. | Хар йили |
| 5 | Ишчиларнинг хавфсизлик техникаси буйича кириш, даврий ва навбатдаги йуриклардан уз вактида утказиш ва мехнат мухофазаси буйича укитиш: | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Хар чоракда. |
| 6 | Корхонада мехнат мухофазаси буйича хоналар ва бурчаклар ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ТХИ С.Зайцева | Йил давомида |
| 7 | Мехнат мухофазаси буйича семенарлар утказиш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Белгиланган муддатда. |
| 8 | Хар бир иш жойида ва технологик жараёнида эхтимоли хавфлар бор руйхатини тузиш ва уларни пасайтириш чораларини куриш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Биринчи ярим йилликда. |
| 9 | Ходимларни тармок меъёрларига мувофик махсус кийим, пойабзал ва бошка шахсийхимоя воситалари билан бепул таъминлаш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва цех бошликлари | Тармок меъёрларида урнатилган муддатларда |
| 10 | Корхона ташкилот жамоа шартномасининг мехнатини мухофаза килиш булимиги хамда жамоа шартномасига илова килинадиган мехнат мухофазаси буйича битимга ишлаб чикаришда бахтсиз ходисалар сабабаларини бартараф этиш этишга шунингдек ходисаларни олдини олишга каратилган чора-тадбирлар киритиш ва ушбу чора тадбирлар бажарилишини маблаг билан таъминлаш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов ва ТХИ С.Зайцева | 2 чоракда |
| 11 | Корхона худудида, ишлаб чикариш бинолари ва иншоатлари,ускуналар технологик жараёнлардан фойдаланишда хавфсизликни таъминлаш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ва ТХИ С.Зайцева | Доимий |
| 12 | Курилиш меёрлари ва коидаларига мос равишда санитария-маиший хоналар ташкил этиш ва уларнинг созлигини назорат килиш ишларини йулга куйиш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булимии бошлиги И.Носиров ва ТХИ С.Зайцева | Доимий |
| 13 | Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазиринининг 2012 ймл 10 июлдаги 200 сонли «Ходимларни тиббий курикдан утказиш тартиби тугрисида низомни тасдиклаш хакида» ги буйругига асосан ходимларининг уз вактида даврий тиббий курикдан утказилишини таъминлаш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булимии бошлиги И.Носиров ва ТХИ С.Зайцева | Урнатилган муддатларда |
| 14 | Йулларда харакатланиш коидалари буйиича дастур ишлаб чикиш ва ушбу Дастур асосида ходимларнинг курикдан утказилишини ташкил этиш | Бош мухандис Б.Рахматуллае ва ТХИ С.Зайцева | 1 ярим йилликда |
| 15 | Электр курилмалари, энергетика ускуналари ва тизимни урнатилган муддатларда тафтиш килинишини таъминлаш | Бош мухандис Б.Рахматуллае, ва ТХИ С.Зайцева | Урнатилган муддатларда |
| 16 | Баландликда ишлаётган ходимларнинг хавсизлигини таминлаш | Бош мухандис Б.Рахматуллае, ва ТХИ С.Зайцева | Доимий |
| 17 | Мехнат тартиби ва интизомига катъий риоя килаётган ходимларни рагбатлантириш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров ва ТХИ С.Зайцева | Йил якунига |
| 18 | Мехнат мухофазаси буйича таргибот- ташвикот ишларини олиб бориш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ва ТХИ С.Зайцева | Йил давомида |
| 19 | -хавфли ишлаб чикариш объекти идентификация варагини тулдириш: - хавфли ишлаб чикариш объекти авария содир булганда, бошка шахсларнинг хаёти, соглиги ва мол-мулкига хамда атроф мухитга зарар етказганлик учун фукаролик жавобгарлиги буйича сугурталаш ишларини амалга ошириш: -объектлардан бехатар фойдаланишда техник назоратни ташкиллаштириш юзаси буйича, буйрук асосида жавобгар шахсларни тайинлаш: -корхонанинг портлаш хавфсизлиги техник паспортини тузиш: -корхона ва ДККШда сигимларни тозалаш ишлари буйича наряд допуск тузиш хамда тозалаш учун паспорт ишлаб чикиш: -енилги таркатиш пункти учун тезкор оловни учириш планини ишлаб чикиш: -корхона ва ДККШдаги операторларни уз касби ва иш тури буйича укитиш ва билимларини синовдан утказиш: -идишларнинг паспортини ишлаб чикиш хамда ишлатиш йурикномасини тузиш: - корхона ва ДККШни саноат хавфсизлигига оид кургазмали таргибот воситалари билан таъминлаш: -енилги таркатиш пунктларидаги сигимларга коида талаб буйича нафас олиш мосламасини урнатиш ва сигимларни копкогли герметик билаш ёпиб куйиш: | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ва ТХИ С.Зайцева | 15.09.2014 |
| 20 | Корхонада мавжуд 6 дона вагонларни тухтатиш башмакларига номерли клеймалар куйиш ва эксплуатацияга хозирлаб куйиш вазифаси юклатилсин. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев | 15.09.2014 |

Бош мухандис:-  ________________   Б.Рахматуллаев.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»__________2014 йил.

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ  буйича, моддий техника базасини 2014 йил хосилидан бошокли экинлар донини кабул килиш мавсумига уз вактида сифат

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 22-майдаги ПК-2177-сонли карори хамда «Уздонмахсулот» АКнинг 2014 йил 27-майдаги 27-сонли буйругига асосан 2014 йил хосилидан белгиланган хажмдаги бошокли экинлар дони ва уруглигини давлат эхтижлари учун кабул килиб олишда, марказий хамда дон кабул килиш шахобчалари моддий-техника базасини мавсумга уз вактида, сифатли тайёрлаш; | Бош мухандис Б.Рахматуллаев | 2014 йил 25 май. |
| 2 | Жамиятда мавжуд пик сигимлар омборини мавсумга ьайёрлаш ва кабул килинадиган галла сигимини инобатга олиб, етишмайдиганлар буйича ижара шартномаларини тузиш омборга жойлашадиган галла сигими дислокацияларини тузиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. | 2014 йил 25 май. |
| 3 | Иктисодий тежамкорликка риоя килинган холда 2014 йил хосилини кабул килувчи маскан ва дон кабул килиш шахобчаларининг руйхати, дон тайёрлаш дислокациясини белгиланган тартибда ишлаб чикиш ва худудлар буйича туман хокимликлари тасдигидан утказиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи Б.Маликов. | 2014 йил 25-май. |
| 4 | Корхона томонидан тайёрланадиган бошокли дон сифатини тез ва тугри аниклаш учун, дон топширувчи хужаликлар билан уз вактида хисоб-китоб ишларини амалга ошириш максадида Рахбар ва мутахассисларнинг малакасини ошириш курси томонидан хисобчи ва дон кабул иклиш буйича моддий жавобгар ходимларни укитиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. | 2014 йил 25 май |
| 5 | Мавжуд барча дон тозалаш,ортиш, юклаш-тушириш, тарози ва тахлилхона дастгохлари,асбоб-ускуналарини давлат киёслашидан утказиш,мавсумга зарур буладиган брезантлар, тез ишдан чикувчи эхтиёт кисмлар, электр двигателлари ва бошка керакли жихозлар, шунингдек бухгалтерия, тарозихона, коровулхона, тахлилхона журналлари, ПК-10, ПК-10А ва бошка квитанциялар, кабул килинган донни хисобга олиш журналари, урнатилган тартибдаги бланклар хамда дон топширувчи фермер хужаликлари учун кургазмали ахборот воситаларини тайёрлаб куйиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов, бош лаборант А.Муродов, коп омбор мудири К.Кучмуродов ва ДККШ мудирлари., | 2014 йил 25 май |
| 6 | Дон кабул килиш буйича давлат сдандартлари, техник шартлар, йурикномалар, автотранпортёрлар учун харакат йуналиши курсатгичларини тайёрлаб куйиш, донни синфи буйича алохида-алохида жойлаштириш учун омборлар ва шахобчаларни тайёрлаб куйиш; | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош механик А.Олтинбоев, бош коровул Э.Кубаев ва ДККШ мудирлари. | 2014 йил 25 май. |
| 7 | Дон кабул килиш масканларидаги сигимларни ва дон кабул килиш майдонларини дезинсекция, дератизация хамда дегазация килиш ишларини тугатиш; | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош лаборант А.Муродов хамда ДККШ мудирлари. | 2014 йил 25 май |
| 8 | Дон кабул килиш масканларида 2014 йил 25-майгача мехнат мухофазаси, ёнгин ва техника хавфсизлиги буйича тайёргарликни жойлардаги ёнгин хавфсизлиги хизмати ва Сирдарё вилояти «Саноатгеоконтехназорат» Давлат инспекцияси вакиллари иштирокида хар бир ишловчини техника хавфсизлиги ва мехнат мухофазаси буйича йурикдан утказилишини ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, техника хавфсизлиги инспектори С.Зайцева. | 2014 йил 25 май. |
| 9 | -мавжуд барча дон тозалаш,ортиш, юклаш-тушириш, тарози ва тахлилхона дастгохлари,асбоб-ус куналарини давлат киёслашидан утказиш,мавсумга зарур буладиган брезантлар, тез ишдан чикувчи эхтиёт кисмлар, электр двигателлари ва бошка керакли жихозлар, шунингдек бухгалтерия, тарозихона, коровулхона, тахлилхона журналлари, ПК-10, ПК-10А ва бошка квитанциялар, кабул килинган донни хисобга олиш журналари, урнатилган тартибдаги бланклар хамда дон топширувчи фермер хужаликлари учун кургазмали ахборот воситаларини, дон кабул килиш буйича давлат сдандартлари, техник шартлар, йурикномалар, автотранпортёрлар учун харакат йуналиши курсатгичларини, донни синфи буйича алохида-алохида жойлаштириш учун омборлар ва шахобчалар майдонларини махсус белгилар тартибида тайёрлаб куйиш; -махаллий хокимликлар, фермер хужалмклари рахбарлари хамда тегишли идоралар билан биргаликда давлат эхтиёжлари учун харид килинадиган донни мажбурий даслабки тозалашдан утказиб, ифлослиги ва намлиги буйича амалдаги стандарт талабларига мос равишда кабул килиниши устидан каътий назорат урнатсинлар. -2014 йил галла хосилини дон махсулотлари корхоналарига олиб келиш учун транспорт харажатларини автокорхона, кишлок хужалик корхонаси ва дон махсулотлари корхонаси уртасида тузилган шартномага асосан туловни Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан тасдикланадиган «Автомобиль транспорт ива прицепли тракторларда донни ташиш чекланган тарифлар нархномаси» асосида тузилган оралик солиштирма далолатномаларига мувофик амалга ошириш: -корхона рахбари ва бош хисобчи имзолари билан хар куни соат 5-00 гача факс-модем алокаси оркали туманлар ва дон кабул килиш масканлари кесимида тайёрланган доннинг хисобга олинган ва физик вазндаги тезкор маълумотларни, хар ойнинг 5 санасигача тайёрланган доннинг хариди тугрисидагм 1-дон шакли статистик хисоботни компаниянинг «Галла штаби»га такдим килиб бориш: | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи Б.Маликов, лаборотория мудири А.Муродов ва ДККШлари мудирлари. | Мавсум жараёнида. |

Бош мухандис:-  ________________   Б.Рахматуллаев.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:- ____________ Ш.Хужабеков.

21 октябр 2013йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖда «Уздонмахсулот» АК бошкарувининг 2013 йил 17 октябрда  утказилган селектор йигилиши топширигига асосан, корхонада омухта ем ишлаб чикариш хажмини кушимча хом ащёлар хисобига 10 фоизга купайтириш  юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ъ 1 | Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 7 июндаги «Чорва озука базасини мустахкамлаш учун 2011 йил галла хосилидан бушаган майдонларда соя ва маккажухорининг тезпишар навларини оптимал муддатларда такрорий экиш, парваришлаш ва етиштириладиган хосилни уриб йигиб олиш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги 03-15-22-сонли баёни ижроси юзасидан Ховос, Боёвут, Сардоба тумани хокимликлари билан келишилган холда, кечги экинлар хисобланган маккажухори уз хисобимиздан экиб, хар бир гектар хосилдорликни 20-25 центнерга етказиб юкори хосил олиш хисобига. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев. | 01.12.2013 йил |
| 2 | Корхонада омухта ем ишлаб чикариш хажмини кушимча хом ащёлар сотиб олиш юзасидан, ташкилот ва дехкон фермер хужаликлари билан кушимча хом ащё боб махсулотларини сотиб олиш асосида 2000 тонналик шартномаларни имзолаш хисобига. | Хукукшунос А.Бобоев. | 10.11.2013 йил |
| 3 | Кушимча экилган озука боб хом ащё махсулотларини махаллий угитлар билан озиклантириш ва хосилдорликни ошириш хисобига | Кишлок хужалик булимии бошлиги Б.Маликов. | 01.12.2013 йил. |
| 4 | Корхонада кушимча озука боб хом ащё махсулотларни сифатли саклаш буйича омборхона тайёрлаш хисобига. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев. | 01.12.2013 йи. |
| 5 | 2014 йил хосилида фермер хужаликлари томонидан экиладиган кушимча хом ащё базаларини аниклаш, имконият даражасида етиштириладиган арзон кушимча хом ащё махсулоти буйича шатномалар имзолаш ва уларни етиштиришда фермер хужаликларга амалий ёрдам курсатиш хисобига. | Хукукшунос А.Бобоев. | 01.06..2014 йил. |
| 6 | Навоий вилоятида ишлаб чикариладиган озука боб махсулотларидан 200 тонна «бентонет уни» буйича, Сирдарё вилояти «Гулистон экстра ёг» комбинати билан, 150 тонна шрот, 150 тонна шулуха махсулотлари буйича кушимча шартномалар имзолаш ва уз муддатларида корхонага келтириш хисобига. | Бош хисобчи А.Саримсоков. | 01.11.2013 йил. |
| 7 | Омухта ем мажмуаси хом ащё сақлаш бўлимидан ишлаб чиқаришга берилаётган хом ащё 119 шаклдаги талабнома юк хати билан кирим қилиниши, кабул килинган хом ащё махсус 14 шаклдаги қабул қилиш далолатномаси билан расмийлаштирилиши, Низомнинг 119 банди талаблари риоя этилиши, цехда смена устаси томонидан юритиладиган 120 шакл китоби махсус шаклда юритилиши, лаборатория ходимлари томонидан китобда цехни санитар холати қайд килиш жойи белгиланган кунларида тўғри расмийлаштирилиши доимий назоратга олиш хисобига. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, лаборотория мудири А.Муродов ва омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев. | Доимий. |

«Тузувчи»

Бош мухандис 					Б.Рахматуллаев

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:- ____________ Ш.Хужабеков.

12 июл 2013йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖда «Уздонмахсулот» АКнинг 2013 йил 11-июлдаги 1/3-6-сонли баёни  ижроси юзасидан корхонада донни саклаш, ишлаб чикарилаётган махсулотлар сифатини янада яхшилаш, мавжуд ва янгидан курилган макарон ва нон ишлаб чикариш цезлари фаолиятидан самарали ташкил этиш ва мувофиклаштириш  буйича берилган топширикларни уз вактида  бажарилиши юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донни белгиланган тартибда сакланиши, дон хароратини масофада туриб бошкариш мосламалари ва аспирация тизимини смена давомида тулик ишлашини ташкил килиш: -тегирмонга бериладиган донни сифат курсатгичларидан келиб чиккан холда помол партиялари тузиб, тегирмон кондициясига етказиб бериб бориш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, галла омбор мудири А.Юлдашев ва тегирмон цехи бошлиги Б.Нуритдинов. | Доимий. Тегирмонда ун махсмулотлари ишлаб чикарилиши жараёнларида. |
| 2 | Тегирмонда ҳисобий ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик. | Бош хисобчи А.Саримсоков, лаборотория мудири А.Муродов ва тегирмон цехи бошлиги Б.Нуритдинов | Доимий. |
| 3 | Корхонада кабул килинган галлани ёнгингарчиликларда колиб кетмаслиги ва донларни ёпик сигимларга киритиш юзасидан ишчи гурухи тузиш, ташиладиган бугдойлар учун мавжуд транспортлардан окилона фойдаланиш ва уз муддатларида ёпик сигимларга киритиб, белгиланган нарядлар асосида турдош корхоналарга ортиш ишларини ташкил этиш ва назоратга олиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, лаборотория мудири А.Муродов, бош механик А.Олтинбоев, марказий ва ДККШри мудирлари хамда мавсум жарайнида худудлар буйича бириктирилган маъсул вакиллар. | 2013 йил июл, август, сентябр. |
| 4 | Омухта ем мажмуаси хом ащё сақлаш бўлимидан ишлаб чиқаришга берилаётган хом ащё 119 шаклдаги талабнома юк хати билан кирим қилиниши, кабул килинган хом ащё махсус 14 шаклдаги қабул қилиш далолатномаси билан расмийлаштирилиши, Низомнинг 119 банди талаблари риоя этилиши, цехда смена устаси томонидан юритиладиган 120 шакл китоби махсус шаклда юритилиши, лаборотория ходимлари томонидан китобда цехни санитар холати қайд килиш жойи белгиланган кунларида тўғри расмийлаштирилиши доимий назоратга олиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, лаборотория мудири А.Муродов ва омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев. | Доимий. |
| 5 | Жамият тайёр маҳсулотлар омборида сақланаётган ун маҳсулотлари билан девор оралари орасидаги масофада сақланиши, аксарият ун партиялари паддонларда жойлаштирилиши, тегирмондан қабул килинаётган ун махсулотлари 112 шаклдаги юк хати орқали расмийлаштирилиши, ун маҳсулотларининг нави ва соф оғирлиги сўз билан ёзилиши йўлга қўйилди. Шунигдек омборда сакланаётган ун махсулотларининг стандарт оғирлиги тўғрилиги корхона раҳбар ходимлари томонидан ҳар ўн кунда назорат тартибида текшириш ишлари олиб бориш хамда омборларнинг санитар холати буйича тадбирларни доимий назоратга олиш ва тайёр махсулотларнинг зараркунадалар билан зарарланмаслик чоралари куриб бориш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, лаборотория мудири А.Муродов ва ТМО мудири А.Раимов. | Доимий. |
| 6 | Нон ва макарон ишлаб чикариш цехларидан самарали фойдаланиш, нон ва нон махсулотлари турларини купайтириш, цехларни техник ва санитар холатини талаб даражасида сакланишини назорат килиб бориш. | Нон ва макарон ишлаб чикариш цехлари бошликлари, маркетолог Б.Боймуродов хамда лаборатория мудири А.Муродов. | Доимий. |
| 7 | Нон цехларига ишчи ходимларни ишга кабул килишда танловлар асосида ёш,малакали кадрларни ишга кабул килишни ташкил этиш, бунда асосий эътиборни мутахассислари буйича коллеж талабаларига каратиш | Амалиёт ишлари буйича раис уринбосари И.Ашуров ва ходимлар булими бошлиги И.Носиров. | Доимий. |
| 8 | Нон ва макарон ишлаб чикариш цехларида ишлаб чикарилаётган махсулотларни белгиланган давлат стандартлари коидалари асосида ишлаб чикариш, цех атрофларида ободонлаштириш ишларини ташкил этиш. | Маркетолог Б.Боймуродов, нон ва макарон ишлаб чикариш цехлари бошликлари. | Доимий. |
| 9 | Цехларда махсулот ишлаб чикариш турларини кенгайтириш ва асбоб ускуналардан окитлона фойдаланиш хамда бозор боб махсулотлар ишлаб чикаришларни амалга ошириш юзасидан укув семинарлар ташкил этиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев ва маркетолог Б.Боймуродов. | 2013 йил 23 июл. |
| 10 | Омборларда сакланаётган махсулотлар сифати ва санитар холатини назорат килиб бориш ва уларни белгиланган тартибда сакланишини таминлаш ва зараркунандалар билан зарарланмаслик юзасидан уларга карши домий равишда ишлов берилишини таъминлаш. | Лаборотория булимии бошлиги А.Муродов, цех ва омбор мудирлари. | Доимий. |

Бош мухандис:-		  Б.Рахмаьуллаев.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009  йил 5-сентябрда  ўтказилган йиғилиш баённомаси қарорида кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида «Ховос дон маҳсулотлари»  ОАЖ бўйича белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИ

| Т/Р | Белгиланган тадбирлар | Бажарилганлиги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ўз.Респ.ВМ. ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрдаги йиғилиш баёни қарорини корхона мутахассислари ва мутасадди ходимлари иштирокида муҳокома қилиш ва ижросини таъминлаш | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрда ўтказилган йиғилиш баёни қарори ижроси юзасидан 2010 йил 8 сентябрда жамиятда ижро орган ходимлари ва мутахассислари иштирокида йиғилиш ўтказилди. Йигилиш карорига асосан чора тадбир белгиланди. |
| 2. | Корхонада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси мониторинг- таҳлил ўтказиш. | Корхонада Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси бўйича жамиятда мазкур қарор ижроси бўйича тузилган ишчи гуруҳи томонидан 2009 йил 25 сентябрда мониторинг таҳлил ўтказилди. Тахлил натижаларига кўра: Давлат ресурсида сақланаётган буғдой сарфи бўйича «Ўздонмахсулот» АК томонидан барча буйруқ ва нарядларни қайд қилиш, ижросини таъминлаш ва уларни сақлаш, бўйича расмийлаштириладиган юк хатлари ва тартибдаги белгиланган ҳужжатлар тахлил килинди. Ғалла омборидан қайта ишлашга рахбар томонидан қайта имзоланган 109 шаклдаги Фармойиш орқали дон берилган бўлиб, 109 шакл Фармойишининг бир нусхаси тегирмон цехида сакланиши, қайта ишлашга берилган дон 110 шакл юк хати билан расмийлаштирилиши, цехда ишлаб чикарилаётган махсулот хисоби смена мастери томонидан 116 шакл махсус журналлар олиб борилиши назоратга олинди Омухта ем мажмуаси бўйича: Омухта ем мажмуаси хом ащё сақлаш бўлимидан ишлаб чиқаришга берилаётган хом ащё 119 шаклдаги талабнома юк хати билан кирим қилиниши, кабул килинган хом ащё махсус 14 шаклдаги қабул қилиш далолатномаси билан расмийлаштирилиши, Низомнинг 119 банди талаблари риоя этилиши, цехда смена устаси томонидан юритиладиган 120 шакл китоби махсус шаклда юритилиши, лаборотория ходимлари томонидан китобда цехни санитар холати қайд килиш жойи белгиланган кунларида тўғри расмийлаштирилиши доимий назоратга олинди йўл қўйилган камчиликлар тўлалигича бартараф этилиши назоратга олинди. Тайёр маҳсулот омбори бўйича: Жамият тайёр маҳсулотлар омборида сақланаётган ун маҳсулотлари билан девор оралари орасидаги масофада сақланиши, аксарият ун партиялари паддонларда жойлаштирилиши, тегирмондан қабул килинаётган ун махсулотлари 112 шаклдаги юк хати орқали расмийлаштирилиши, ун маҳсулотларининг нави ва соф оғирлиги сўз билан ёзилиши йўлга қўйилди. Шунигдек омборда сакланаётган ун махсулотларининг стандарт оғирлиги тўғрилиги корхона раҳбар ходимлари томонидан ҳар ўн кунда назорат тартибида текшириш ишлари олиб бориш белгиланди. |
| 3. | Дон ва дон маҳсулотлари билан боғлик операцияларни бажарилиши юзасидан мутасадди ходим ва мутахассисларни билим-малакаларини ошириш. | 2009 йил сентябрь – октябр ойларида «Уздонмахсулот» АК кошидаги «Рахбарлар ва мутахассислар малакасини ошириш курси»да ҳисобчи Ш.Солиев ва бош ҳисобчи ўринбосари Ж.Ҳотамов, бош ҳисобчи А.Саримсоқов ва нурчи Ш.Миразимов ўз малакаларини ошириб келдилар ва уларга мутахассислик бўйича махсус сертификатлар берилди. |
| 4. | Дон қабул қилиш шаҳобчаларида тузилган 30-шакл тозалов далолатномаларини ўз муддатида тузиб Давлат дон инспекторларига тақдим этиш. 36-шакл китобларини ўз вақтида намунали юритиш. | Жамиятга қарашли дон қабул қилиш шахобчалари бўйича белгиланган тартибда 30-шакл тозалов далолатномалари расмийлаштирилиб, ўз муддатларида Давлат дон инснекциясининг Сирдарё вилояти ҳудудий бўлинмасига такдим этиш ишчи гуруҳи томонидан назоратга олинди. 36-шакл китобини ўз вактида сифатли юритиш бўйича масъул этиб ҳисобчи Д.Собиров бириктирилди, юритилиши бўйича махсус ишчи гуруҳ раҳбари раис ўринбосари Б.Нуритдинов томонидан назоратга олиш белгиланди. |
| 5. | Тегирмонда дон тозалаш сепаратор ва жиҳозларининг иш самараси,ифлослик ва донли аралашмаларининг хақиқий миқдорларини қайд қилиш китобларини юритиш. | 2009 йил 15 сентябрда тегирмон цехида дон тозалаш сепаратор ва жиҳозларнинг иш самараси, ифлослик ва донли аралашмаларнинг ҳақиқий миқдорларини қайд қилиш китобларини юритиш йўлга қўйилди. Махсус китоб ажратилди, варақлар сони рақам билан ёзилиб муҳрланди ва бошқарув раиси томонидан тасдиқланиб, қайднома учун тегирмон цехига берилди. |
| 6. | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар (термоштанга, термометр) сотиб олиш, ўрнатиш ва ҳароратини назорат қилиш бўйича тегишли китоблар юритиш, аспирация тизимини таъмирлаш. | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар сотиб олиш ва ўрнатиш бўйича ҳозирги кунда шартномалар имзоланмаган ва ҳеч қандай ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракига белгиланган). Омборларда аспирация тизими мавжуд эмас. |
| 7. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш вентиляторлари ва шамоллаштириш пирамидкалари ўрнатиш. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш вентиляторлари ва шамоллаштириш пирамидкалари харид қилиш ва ўрнатиш ишлари бўйича шартномалар имзоланмаган ва ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракида белгиланган). |
| 8. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соха бўйича мутахассислар билан таьминлаш. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соҳа бўйича мутахассислар билан таъминлаш бўйича махсус ишчи гурухи томонидан, уларнинг соҳа бўйича савияси, мутахассислиги, мехнат фаолияти ва билими асосида ишга қабул қилиш учун «Уздонмахсулот» АК га кўрсатмалар киритилди. Кўрсатма асосида ғалла омбор мудири ёки шаҳобча мудирлиги вазифасига тайинланишидан олдин «Ўздонмахсулот» АК томонидан соҳага лаёқайдлигини белгилаш бўйича махсус ишчи гуруҳи ташкил этилди. Шунингдек тайинланадиган мудир «Ўздонмахсулот» АК томонидан ташкил этилган махсус синовидан ўтилиши белгилаб қўйилди. |
| 9. | Жамият ва ДККШ да сақланаётган донларни омбор майда заракунандаларига қарши ишлов бериш. | 2009 йил 24 сентябрда “Республика дон маҳсулотларини ҳимоя қилиш экспедицияси” билан № 1/9-сонли 17.454 млн сумлик шартнома имзоланган, ушбу шартномага асосан 2009 йил 20 ноябрда зараркунандаларга қарши ишлов бериш ишлари бажарилди. |
| 10. | Сақланаётган дон таркибий қатламида ҳароратини назорат қилиб бориш. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан сақланаётган дон таркибий қатламида хароратини назорат килиб бориш бўйича кунлик махсус китоб юритилди ва бош лаборант С.Саидов томонидан галла қатламидаги ҳароратни назорат қилиб бориш доимий назоратга олинди. |
| 11. | Жамият ва ДҚҚ шахобчаларида доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш устидан назорат ўрнатиш. | Жамиятда 2009 йил 8-сонли йиғилиш қарорига асосан тузилган комиссия томонидан шаҳобчаларда доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш назоратга олинди. |
| 12. | Корхонанинг “Узоқов” ва “Ғаллакор” ДҚҚШсида сақланаётган донлар наряд асосида тўғридан-тўғри турдош корхоналарга ортилишини таъминлаш. | “Узоқов” ДҚҚШда сақланаётган донлар жорий йилнинг 12 сентябридан 23 октябригача берилган наряд асосида “Зарбдор элеватор” АЖга юклаб жўнатилди. “Ғаллакор” ДҚҚШда сақланаётган донлар 2009 йил 8-октябргача бош кохонага ташиб тугатилди. |
| 13. | Тегирмонда ҳисобий ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни (унгаш ва шикастланган, чиқиндилар хажмини ошиб кетиши) асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик юзасидан корхона масъул ходимлари ва мутахассислари ўртасида тушунтириш ишлари олиб борилди ва лаборатория ходимлари томонидан тегирмонга берилаётган донни тўғри таҳлил қилиш бўйича лаборотория мудири С.Саидов томонидан доимий назорат ўрнатилди. |
| 14. | Дон қабул қилиш мавсумида қабул қилинаётган донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига асосан тўғри аниқлаш, лаборантлар томонидан таҳлилларда хатоларга йўл қўймаслик. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига аосан тўғри аниқлаш юзасидан 12-сентябр 2009 йилда масъул ходимлар, мутахассислар ва лаборотория ходимлари ҳамда ДҚҚШ мудирлари ўртаси йиғилиш ўтказилди. Йиғилиш қарорига асосан дон қабул қилиш жараёнида фермер хўжаликлардан қабул қилинадиган донларни тўғри таҳлил қилиш, хатоларга йўл қўймаслик, белгиланган журналларни тўғри юритиш, таҳлил натижалари тўғрисида ҳар ойда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридан Давлат дон инспекциясига маълумотлар тақдим этиб бориш кўрсатиб ўтилди. |
| 15. | Дон қабул қилиш шахобчаларида доннинг табиий камайиш миқдорини камайтириш, дон чиқиндилари чиқишини таъқиқлаш. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига аосан тўғри аниқлаш юзасидан 12-сентябр 2009 йилда масъул ходимлар, мутахассислар ва лаборотория ходимлари ҳамда ДҚҚШ ўртасида йиғилиш ўтказилди. Йиғилиш қарорига асосан 2009 йилда йўл қўйилган камчиликларга бошқа йўл қўймаслик, «Ўздонмаҳсулот» АК 2009 йил май ойидаги йиғилиш баёни қарорига асосан дон чиқиндилари чиқишини умумий киримга нисбатан 0,2 фоиздан ошмаслиги белгилаб қўйилганлиги бўйича тушунтириш берилди. |
| 16. | Мазкур тадбирларни ўз муддатида ижросини назоратга олиш.(таъминлаш) | Ушбу бажарилган ишлар доимий ўз вактида сифатли бажарилишини назоратга олишни (таъминлашни) ўз зиммамда қолдираман. |

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ бошкаруви раиси:-								Ш.Хужабеков.

«Утверждаю»

Председатель правление

А.О «Ховос дон махсулотлари»

_________________Ш.Хужабеков.

«___»___________2013 йил.

СЕТЕВОЙ –ГРАФИК:

Строительство типлицы для хранения сельхозпродуктов в Гулистанском районе Сырдарьинской области на оснавание протокола № 01-03-15-25- Кабинета Министров Республики Узбекистан.

| т/р | Наименование работ | Средства ориентир |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | Приме ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собст венный средств | Кредит банка | Стоимость (млн сум) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 |  |
| 1 | Отвод земли, геология, тепосьёмка, АПЗ,проект | 30 | - | 30 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы. | 300 | 100 | 400 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | Электоро-монтажные работи ЛЭП | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Сантехнические работы | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 5 | Надворные постройки | 35 |  | 35 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внешни инженерные сети и ТП | 60 |  | 60 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 7 | Блоги устроства | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 8 | Отраждение ворота | 50 |  | 50 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 9 | Завоз и монтаж обородования |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 10 | Кабель, злектр оборудов и пусконалодочные работы |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 11 | Открытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | Всего | 525 | 975 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер

АО «Ховос дон махсулотлари :-						Б.Рахматуллаев.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:- _________  Ш.Хужабеков.

10 январ 2014 йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОТАЖда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 10-январдаги 5-сонли карори ижроси юзасидан махсулот тан нархини каискартириш буйича белгиланган максадли параметрларни жамиятда бажарилиши юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-58-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 424-сонли хамда 2012 йил 7-мартдаги 64-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, корхона айланма маблагларидан хомийлик, хайрия фаолиятида ва ижтимоий-маданий объектлар курилишидан фойдаланмаслик; -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. | Жамиятнинг 2014 йил 10 январдаги ½-1-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар. | Доимий. |
| 2 | Тизимдан ташкари дебиторлик карздорликларни камайтириш, олдиндан 100 фоизлик туловларсиз махсулот сотишга чек куйиш, хужалик суди карорлари чикарилган дебиторларни ундириш буйича суд ижрочилари билан узвий алокада ишни ташкил этиш, копланмаган бунаклар ва камомадларни ундириш чораларини куриш. | Ижро органи, хукукшунос Д.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов. | Доимий.. |
| 3 | Кишлок хужалиги корхоналарига етказиб берилган уруглик пулини «Жамгарма» томонидан ажратилган имтиёзли кредитлар хисобидан кайтариш хамда уларни банк ва «Жамгарма» кредитларини сундиришга йуналтириш оркали хисобланаётган фоизлар микдорини камайтириш. | Ижро органи, хукукшунос Д.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, | Январ-май. Октябр-декабр.. |
| 4 | Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан мавжуд бокиманда карздорликларнинг юзага келиш сабаларини урганиш ва уни бартараф этиш чораларини куриш. | Ижро органи, хукукшунос Д.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, | Доимий. |
| 5 | Транспорт воситаларидан фойдаланиш жараёнларида белгиланган тартибдаги калькуляциялар ишлаб чикиш, калькуляция параметрлари буйича тузиладиган шартномаларда уларни белгилаш ва бажариалиши устидан назорат килиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош иктисодчи Н.Норматов ва бош механик А.Алтинбоев. | Доимий. |
| 6 | Корхонада куп кувватли электр энергияси талаб киладиган электр энергия воситаларини, хозирги замонавий кам электр энергия талаб этиладиган (диёдли) электр энергия воситалари билан алмаштириш | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош энергетик ш.Миразимов.. | 2-3-чорак. |
| 7 | Корхонада кераксиз эхтиёт кисмларни белгиланган тартибда сотиш ва сотиб олинадиган жихозларни компания буйруги асосида тасдикланган тендер коммиссияси аъзолари хулосаси асосида амалга ошириш. | Бош хисобчи А.Саримсоков, бош мухандис Б.Рахматуллаев, коп омбор мудири Ш.Мамурбоев. | Доимий. |
| 8 | Корхонада маъмурий бошкарув аппаратини саклаш ва фойдаланиш харажатларини кискаритириш. | Ижро органи, ходимлар булимии бошлиги И.Носиров. | Доимий. |
| 9 | Корхонада курилиши лозим булган курилиш сметаларини тегишли Давлат идоралари оркали хулосадан утказиш ва ортикча сарф харажатларга йул куймаслик, пудратчи ташкилотлар билан тузилган шартнома шартлари буйича мониторинг тахлиллар олиб бориш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, курувчи-мутахассис А.Турсунов, бош хисобчи А.Савримсоков. | Доимий. |
| 10 | Мазкур тадбирлар ижросини назорат килиш. | Бошкарув раиси Ш.Хужабеков. | Хар душанба. |

Бош мухандис:-				Б.Рахматуллаев.

Бош хисобчиси:				А.Саримсоков.

Х.Б.бошлиги:-				И.Носиров.

Хукукшунос:				Д.Рахматуллаев                                          				  .

Иктисодчи:                                       				  Н.Норматов.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ бошкарув

раиси:-_____________Ш.Хужабеков.

«10»  январ 2012 ЙИЛ.

2011 йилда  «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да  лозим булган асоссий устувор вазифаларни амалга оширилиши юзасидан  белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР:

| № | Белгиланган чора-тадбир: | Бажариш муддати: | Бириктирилган маъсул: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгиланган вазифаларни ва амалга оширилиши лозим булган ишларни уз муддатларида сифатли бажариш ва ишларни Вазирлар Махкамасининг 2006 йилдаги 95 сонли карори асосларида ташкил этиш. Узбекистон Республикаси Президентининг «Халк хужалигида хисоб-китоблар уз вактида утказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг маъсулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида» ги 1995 йил 12 майдаги ПФ-1154-сонли Фармони талаблари буйича жамиятда мониторинг тахлилар олиб бориш. Жамиятда галла саклаш омборларида галлани сифатли саклаш, тасдикланган графикка асосан хатловдан утказиш ва «нол» га тозалаш ишларини белгиланган муддатларда тугатиш хамда 2012 йил дон хосилини кабул килишга моддий техника базасини тайёрлаш. Донни ортиш, тушириш, жойлаштириш ишларини кечаю-кундуз ташкил килиш, ишчи ходимлар учун шарт-шароитлар яратиш, мавсум жараёнида уларни иссик овкат билан таъминлаш, техника воситаларини тухтовсиз ишлашини , эхтиёт кисмлар захирасини яратилишини, шахобчаларда кабул килинган донни сифатли сакланишини хамда шахобчалар билан доимий алока булишини таъминлаш. Иктисодий тежамкорликка риоя килинган холда 2011 йил хосилини кабул килувчи маскан ва дон кабул килиш шахобчаларининг руйхати, дон тайёрлаш дислокациясини белгиланган тартибда ишлаб чикиш ва худудлар буйича туман хокимликлари тасдигидан утказиш. | Доимий. Хар ойнинг 3 санаси. 5.05.2012 йил. 2012 йил 10 феврал. | Б.Маликов раис уринбосари, Б.Рахматуллаев бош мухандис, бош хисобчи А.Саримсоков, лаборотория бошлиги А.Муродов, молиячи Э.Хусанбоев, хукукшунос А.Бобоев, маркетолог Б.Боймуродов. |
| 2 | Жамиятда 2012 йилда сифатли ун, омухта ем, нон, макарон ва кандолат махсулотлари ишлаб чикариш хажмини ошириш, мавжуд кувватлардан ва ажратилган дон , ун ресурсларидан окилона фойдаланиш, махсулот турларини купайтириш, уларнинг сотилишидан тушган маблагларни максадли сарфлаш ва тайёр махсулотларни исьтемолчиларга белгиланган тартибда етказиб бериш. Ишлаб чикариш цехларининг сифатли таъмирланишини таъминлаш, эхтиёт кисмлар захирасини яратиш , ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг Давлат стандарти талабларига мос кенлишини таъминлаш учун цех бошликлари маъсулиятини ошириш, ишлаб чикариш цехларида доимий равишда санитар холатларига эътибор каратиш, мавжуд товар моддий бойликлардан окилона фойдаланиш, ишлаб чикаришга берилаётган дон партияларини назорат килиш, ишлаб чикариш (тегирмон, омухта ем, нон цехи, галла саклаш омбори) цехлари ва омборларнинг санитария холатини талаб даражасида булишини таъминлаш, махсулотларни кадокланишини ва сакланишини назоратга олиш ва кунлик мониторинг ишларини олиб бориш. | Доимий: Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков, таъминотчи Б.Боймуродов, омухта ем, тайёр махсулот, тегирмон цехи бошликлари хамда лаборотория мудири А.Муродов. |
| 3. | Жамиятда ишлаб чикариш кувватларини модернизация ва техник кайта жихозлаш ва янги цех кувватларини куриб ишга тушириш. 2012 йил Дастурига киритилган лойихаларнинг бажарилиши, 2012 йилда кора, рангли металл ва когоз чикиндиларини топшириш буйича Хукумат топширикларини бажариш, ортикча эхтиёт кисмлар ва биноларни белгиланган тартибда сотиш. | 1-ярим йилликда. Доимий. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахссис А.Турсунов. |
| 4 | Корхонада муддати утган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича республика комиссияси йигилиши карорлари ижросини таъминлаш хамда тизимда дебиторлик ва кредиторлик карздорликларни кескин камайтирилишини таъминлаш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Э.Хусанбоев. |
| 5 | Корхонада кишлок хужалиги ишларининг бажарилиши, янги бог ташкил этиш, кора мол сотиб олиш, биолаборотория ва инкубаторлардан окилона фойдаланиш, кишлок хужалиги махсулотларини кайта ишлаш цехларини куриш.. | 1-ярим йилликда. | Раис уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, |
| 6 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-58-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 424-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. Омухта ем ишлаб чикариш микдорини белгиланган лимитдан ташкари, кушимча хом ащё сотиб олиш оркали кушимча ишлаб чикариш хамда сотилган махсулотлардан тушган маблагларни солик ва жамгарма олдидаги карздорликларга йуналтириш. | Доимий Доимий. | Жамиятнинг 2012 йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар. Жамиятнинг 2012 йил 6 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухлар |
| 7 | Тухум ва гушт йуналишидаги юкори махсулотдорликка эга булган парандаларни сотиб олиш буйича наслчилик йуналишидаги парандачилик корхоналари билан шартномалар тузиш. | 2012 йил 10 феврал | 2012 йил 10 феврал. Хукукшунос А.Бобоев.. |
| 8 | Корхонада хизмат килаётган ишчи-хизматчиларни кишки озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш. | 4-чорак | Раиси уринбосари Б.Маликов, касаба уюшмаси раиси С.Зайцева. |
| 9 | Корхонада кадрлар захирасини яратиш ва ёш мутахассисларни тарбиялаш максадида олий укув юртларига юбориш хамда ёш тутахассисларни ишга кабул килиш. | Май-сентябр. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. |
| 10 | 2012 йилнинг 1 ва 3 чорагида нон ва нон махсулотлари ва печенья ишлаб чикариш цехларини куриб ишга тушириш. | 2012 йил 3-чорак.. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. |
| 11 | 5 та касаначи иш уринларини ташкил этиш. | Йил давомида | Ходимлар булими бошлиги И.Носиров. |
| 12 | Махаллий хокимликларнинг маъсул ходимлари иштирокида фермер хужаликлари рахбарлари билан сифатли дон етиштириш , худудда навларни тугри жойлаштириш, галла етиштириш буйича фермер хужаликларнинг муаммоларини урганиш. | 2012 йилнинг 2-3 чоракида. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. |

«Бажарувчи»

ККБ мутахассиси:-			И.Ашуров..

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»__________2011 йил.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  2011 йил 7 июндаги «Чорва озука базасини мустахкамлаш учун 2011 йил галла хосилидан бушаган майдонларда соя ва маккажухорининг тезпишар навларини оптимал муддатларда такрорий экиш, парваришлаш ва етиштириладиган хосилни уриб йигиб олиш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги  03-15-22-сонли баёни хамда «Уздонмахсулот» АКнинг 2011 йил 10-июндаги 23-сонли буйруги ижроси  юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 7 июндаги «Чорва озука базасини мустахкамлаш учун 2011 йил галла хосилидан бушаган майдонларда соя ва маккажухорининг тезпишар навларини оптимал муддатларда такрорий экиш, парваришлаш ва етиштириладиган хосилни уриб йигиб олиш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги 03-15-22-сонли баёни ижроси юзасидан Ховос, Боёвут, Сардоба тумани хокимликлари билан келишилган холда экилиши лозим булган маккажухорилар буйича ер майдонларини аниклаш ва гектарини белгилаш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, агроном И.Муродов. | 2011 йил 25 июн. |
| 2 | Бегиланган майдонларга зарур булган уруглик донини тайёрлаш ва уларни жойларга етказиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, агроном И.Муродов. | 2011 йил 1 июн |
| 3 | Озука етиштирувчилар билан хом-ащё етказиб бериш буйича 2011 йил 25 июнгача шартномалар тузилишини таъминласинлар. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи А.Саримсоков, хукукшунос А.Бобоев. | 2011 йил 25-июн. |
| 4 | Йигиб олинадиган маккажухори хосилини куритиш , донини ажратиш ва саклаш, куритиш майдончаларини тайёр холга келтириш ва зарур булган техника воситалари билан таъминлаш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, агроном И.Муродов.. | Мавсум жараёнида. |
| 5 | Олиб борилаётган ишлар тугрисида «Уздонмахсулот» АКга ахборот такдим килиб бориш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов. | Душанба-пайшанба. |

Бош мухандис:-  ________________   Б.Рахматуллаев.

Бажарувчи: И.Ашуров. 83672605095. мои  докумет чора-тадбир.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»__________2011 йил.

«Узбекистон Республикаси Бош Вазирининг 2011 йил 24 январдаги 03/1-864-сонли топшириги хамда Бош прокуратурасининг «Конун бузилиши, унинг келиб чикиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тугрисида» 2011 йил 19-январдаги 11-9/1-11-сонли такдимномаси асосида «Ховос дон махслотлари» АЖда белгиланган

ЧОРА-ТАДБИР.

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Узбекистон Республикаси Бош Вазирининг 2011 йил 24 январдаги 03/1-864-сонли топшириги хамда Бош прокуратурасининг «Конун бузилиши, унинг келиб чикиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тугрисида» 2011 йил 19-январдаги 11-9/1-11-сонли такдимномаси асосида жамият моддий жавобгар шахсларига такдимнома аосида уларга тушунтириш ишларини олиб бориш. | ## Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев. | 2011 йил 30 январ.. |
| 2 | Корхонада мавжуд дон махсулотларини хатловдан утказишда конун бузилишига йул куймаслик. | Бошкрув раиси Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, галла омбор мудири С.Саидовлар.. | 2011 йил 1 июн. |
| 3 | Корхонада мавжуд донларни талон тарожликка йул куймаслик. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош коровул А.Юлдашев. | Домий.. |
| 4 | Бугалтерия хисоботларини моддий жавобгар шахслар томонидан уз муддатларида хисобод булимига такдим этишни назорат килиш хамда муддатида топширмаган моддий жавобгар шахслар учун коннуий чора куриш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков. | Доимий. |
| 5 | Жамиятда мавжуд аудиторлари иштирокида хар чоракда моддий жавобгар шахсларнинг хисоботлари тахлилларини утказиш ва курсатилган камчиликлар буйича хукук идораларига даъво аризалари киритиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, аудитор А.Узоков. | Хар чоракда. |
| 6 | Белгиланган вазифаларни ва амалга оширилиши лозим булган ишларни уз муддатларида сифатли бажариш ва Вазир Махкамасини 2006 йилдаги 95 сонли карори асосларида ташкил этиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукушунос А.Бобоев. | Доимий. |
| 7 | Ун, омухта ем, нон ва нон махсулотларини реализация килишда белгиланган Давлат сдандарти меёрий хужжатларига риоя эти шва белгиланган тартибда реализация килиниши назорат килиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукушунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков. | Доимий. |

Хукушунос:-  ________________   А.Бобоев.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»__________2011 йил.

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ  буйича, моддий техника базасини 2011 йил хосилидан бошокли экинлар донини кабул килиш мавсумига уз вактида сифатли тайёрлашни ташкил этиш юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 15 сентябрдаги ПК-1404-сонли карори хамда «Уздонмахсулот» АКнинг 2011 йил 3 январдаги 1-сонли буйругига асосан 2011 йил хосилидан белгиланган хажмдаги бошокли экинлар дони ва уруглигини давлат эхтижлари учун кабул килиб олишда, марказий хамда дон кабул килиш шахобчалари моддий-техника базасини мавсумга уз вактида, сифатли тайёрлаш; | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев ва бош механик Г.Норкулов. | 2011 йил 25 апрел. |
| 2 | Жамиятда мавжуд курилиши тугатилмаган 5000 тонналик ёпик галла саклаш омбори курилиши ишларини нихоясига етказиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, мутахассис А.Турсунов. | 2011 йил 1 май. |
| 3 | Иктисодий тежамкорликка риоя килинган холда 2011 йил хосилини кабул килувчи маскан ва дон кабул килиш шахобчаларининг руйхати, дон тайёрлаш дислокациясини белгиланган тартибда ишлаб чикиш ва худудлар буйича туман хокимликлари тасдигидан утказиш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи А.Саримсоков. | 2011 йил 15-март. |
| 4 | Корхона томонидан тайёрланадиган бошокли дон сифатини тез ва тугри аниклаш учун, дон топширувчи хужаликлар билан уз вактида хисоб-китоб ишларини амалга ошириш максадида 2011 йил 1-февралидан бошлаб, Рахбар ва мутахассисларнинг малакасини ошириш курси томонидан хисобчи ва дон кабул иклиш буйича моддий жавобгар ходимларни укитиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, ходимлар булими бошлиги И.Носиров. | Биринчи боскич:15.03.2011 йил. Иккинчи боскич 15.04.2011 йил. |
| 5 | Мавжуд барча дон тозалаш,ортиш, юклаш-тушириш, тарози ва тахлилхона дастгохлари,асбоб-ускуналарини давлат киёслашидан утказиш,мавсумга зарур буладиган брезантлар, тез ишдан чикувчи эхтиёт кисмлар, электр двигателлари ва бошка керакли жихозлар, шунингдек бухгалтерия, тарозихона, коровулхона, тахлилхона журналлари, ПК-10, ПК-10А ва бошка квитанциялар, кабул килинган донни хисобга олиш журналари, урнатилган тартибдаги бланклар хамда дон топширувчи фермер хужаликлари учун кургазмали ахборот воситаларини 2011 йил 1 майгача тайёрларб куйиш; | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош хисобчи А.Саримсоков, бош лаборант Н.Фоменко, коп омбор мудири И.Буронов ва ДККШ мудирлари., | 2011 йил 15 апрел. |
| 6 | Дон кабул килиш буйича давлат сдандартлари, техник шартлар, йурикномалар, автотранпортёрлар учун харакат йуналиши курсатгичларини тайёрлаб куйиш, донни синфи буйича алохида-алохида жойлаштириш учун омборлар ва шахобчаларни тайёрлаб куйиш; | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош механик Г.Норкулов ва бош коровул А.Юлдашев ва ДККШ мудирлари. | 2011 йил 15 апрел. |
| 7 | Дон кабул килиш масканларидаги сигимларни ва дон кабул килиш майдонларини дезинсекция, дератизация хамда дегазация килиш ишларини 2011 йил 1-майгача тугатиш; | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош лаборант Н.Фоменко хамда ДККШ мудирлари. | 2011 йил 20 апрел |
| 8 | Дон кабул килиш масканларида 2011 йил 1-майгача мехнат мухофазаси, ёнгин ва техника хавфсизлиги буйича тайёргарликни жойлардаги ёнгин хавфсизлиги хизмати ва Сирдарё вилояти «Саноатгеоконтехназорат» Давлат инспекцияси вакиллари иштирокида хамда навбатдан ташкари хар бир ишловчини техника хавфсизлиги ва мехнат мухофазаси буйича йурикдан утказилишини ташкил этиш ва 2011 йил 1-майгача нихоясига етказиш вазифалари юклатилсин ва комиссия раиси томонидан назоратга олинсин. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, техника хавфсизлиги инспектори С.Зайцева. | 2011 йил 10 апрел. |
| 9 | Бажарилган ишлар натижалари буйича мониторинг тахлиллар утказиш. | Бошкарув раиси Ш.Хужабеков. | Хар хафтанинг душанба куни. |

Бош мухандис:-  ________________   Б.Рахматуллаев.

Бажарувчи: И.Ашуров. 83672605095.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«8»_2011 йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ  буйича, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 ноябрдаги 333-сонли карори  хамда «Уздонмахсулот» АКнинг 2012 йил  3 декабрдаги 1/2-25-сонли бошкарув карори ижроси юзасидан  белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР :

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-4058-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28-ноябрдаги 333-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, корхона айланма маблагларидан хомийлик, хайрия фаолиятида ва ижтимоий-маданий объектлар курилишидан фойдаланмаслик; -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. Шунингдек: --хом-ащё сарфини макбуллаштириш ва арзон нархларда харид килиш-32,2 млн сум -траспорт харажатларни кискартириш-114,0 млн сум -энергия сарфини тежаш-16,3 млн сум -эксплутация-26,7млн. -давр харажатларини кискартириш-16,1 млн сумм -кредмт фоизларини камайтириш, касаначиликни кенг йулга куйиш -12,8 млн.сум | Жамиятнинг 2012 йил 3 декабрдаги ½-8-сонли бошкарув карори асосида тузилган ишчи гурухи.. | Доимий. |
| 3 | Кишлок хужалиги корхоналарига етказиб берилган уруглик пулини «Жамгарма» томонидан ажратилган имтиёзли кредитлар хисобидан кайтариш хамда уларни банк ва «Жамгарма» кредитларини сундиришга йуналтириш оркали хисобланаётган фоизлар микдорини камайтириш. | Ижро органи, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, | Январ-май. Октябр-декабр.. |
| 4 | Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан мавжуд бокиманда карздорликларнинг юзага келиш сабаларини урганиш ва уни бартараф этиш чораларини куриш. | Ижро органи, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, | Доимий. |
| 5 | Омухта ем ишлаб чикариш микдорини белгиланган лимитдан ташкари, кушимча хом ащё сотиб олиш оркали кушимча ишлаб чикариш хамда сотилган махсулотлардан тушган маблагларни солик ва жамгарма олдидаги карздорликларга йуналтириш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, таъминотчи Б.Боймуродов ва омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев. | Доимий. |
| 6 | Мазкур ишларни режаси ижросини назорат килиш. | Бошкарув раиси Ш.Хужабеков. | Хар куни. |

Бош мухандис:-					Б.Рахматуддаев.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:-_____________Ш.Хужабеков.

«___»_______ 2012 йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ нинг 2012 йил январ ойида бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармаларга утказиладиган маблаглар

РЕЖА-ГРАФИГИ:

| Т/Р | Корхона номи | Жами туланадиган маблаг. | Январ 2012 йилда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.01 | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 16.01 | 17.01 |
| 1 | «Ховос дон» ОАЖ | 365,2 | 15,2 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

| Январ 2012 йилда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 30.01 | 31.01 |
| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 5,0 |

Бош хисобчи:-			А.Саримсоков.

Бажарувчи: И.Ашуров. 23672605095.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»___________ 2011 йил.

«Уздонмахсулот» АКнинг 2011 йил ½-2 –сонли бошкарув карори ижроси юзасидан  паранда бокишни ташкил этиш буйича  «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ  буйича белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ:

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Бириктирилган маъсуллар. | Бажарилиш муддати. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корхонада ишчи-хизматчиларини ижтимоий химоялашни яхшилаш максадида «Уздонмахсулот» АКнинг ½-2-сонли бошкарув карорининг 1-иловасига асосан белгиланган микдорда ва муддатларда паранда бокишни ташкил этиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев | Апрел. |
| 2 | Тухум ва гушт йуналишидаги юкори махсулотдорликка эга булган парандаларни сотиб олиш буйича наслчилик йуналишидаги парандачилик корхоналари билан шартномалар тузиш. | Хукукшунос А.Бобоев.. | 2011 йил 10 феврал. |
| 3 | Ижарага олинган инкубаторлардан самаралаи фойдаланган холда жужа очириш, уни бокиш ва ишчи-хизматчиларга сотиш ишларини ташкил этиш тугрисида. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев хамда бош хисобчи А.Саримсоков. | 1-чорак. |
| 4 | Бокиладиган парандалар буйича учун махсус бинолар тайёрлаш, товук бокиладиган катаклар ва бошка талаб этиладиган жихозлар хамда малакали мутахассислар билан таъминлаш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, ходимлар булими бошлиги И.Носиров, бош мухандис Б.Рахматуллаев. | 1-чорак. |
| 5 | Парандаларни сотиб олиш. 1-боскич 1500, 2-боскич-2500. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, бош хисобчи А.Саримсоков. | 1-боскич апрел. 2-боскич сентябр. |
| 6 | Парандаларни сифатли омухта ем махсулотлари билан таъминлаш. | Бош мухандис Б.Рахматуллаев, омухта ем цехи бошлиги А.Мамурбоев, таъминотчи Б.Боймуродов. | Талаб этилган муддатларда. |

ККБ мутахассиси:-		И.Ашуров.

«Тасдиклайман»

«Ховос дон махсулотлари»АЖ

бошкаруви раиси :  ________  Ш.Хужабеков.

«___»___________ 2011 йил

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖда 2011 йилда ижтимоий химоялаш максадида ишчи ходимларни озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш тугрисидаги

Ч О Р А – Т А Д Б И Р И:

| № | Белгиланган тадбирлар: | Амалга ошириш механизми. | Ижро муддати | Бириктирилган маъсул | Амалга оширилган тадбирлар натижаси. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корхонада ишчи-хизматчиларни ижтимоий химоялашни яхшилаш максадида «Уздонмахсулот» АКнинг ½-2-сонли бошкарув карорининг 1-иловасига асосан белгиланган микдорда ва муддатларда паранда бокишни ташкил этиш. | Ховос тумани «Туркистон» КФЙ худудида 2000 бош паранда бокиш учун махсус бинолар ташкил этиш ва паранда бокишни йулга куйиш. | 2-чорак. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. | Туман хокимлиги билапн келишилган холда худудда жойлашган паранда бокиш учун ихтисослашган бино ижарага олинди ва инкубатор механизмни созлаш ишлари бошлаб юборилди. |
| 2 | Амалга оширилиши лозим булган тадбирлар асосида кушимча иш уринлар ташкил этиш. | Паранда бокиш, мева бог яратиш, кора мол бокиш буйича 12 янги иш уринлар яратиш. | 1-чорак 3 та 2-чорак 2 та 3-чорак 3 та 4-чорак 4 та. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, ходимлар булимии бошлиги И.Носиров. | Жамият ижро органи томонидан малакали мутахассислар билан таъминлаш максадида туман мехнат биржасига йурикномалар берилди. |
| 3 | Корхонада хизмат килаётган ишчи-хизматчиларни озик-овкат махсулотлари билан таъминлаш. | Корхонада хизмат килаётган ишчи-ходимларни ижтимоий химоялаш максадида, гурунч, картошка, пиёз, дуккакли мева, паранда, гушт хамда полиз махсулотлари билан таъминлаш. | 4-чорак. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, касаба уюшмаси раиси С.Зайцева. | Хозирда Сардоба, Боёвут хамда Ховос туман фермер хужаликлари билан, озик овкат, полиз, сабзавот хамда дуккакли дон махсулотлари буйича 7 шартнома имзоланди. |
| 4 | Замонавий мева боги яратиш. | Ховос шахарчаси худудида 5 гектар майдонга эга мева боги яратиш. | 2-чорак. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев, хосилот И.Муродов. | Туман хокимлиги карорига асосан Ховос тумани худудида 5 гектар ер ажратилди, хозирда ушбу ажратилган ер майдонларни бог ташкил учун тайёрлаш, кимёвий ишлов бериш хамда шудгорлаш ишлари олиб борилмокда. |
| 5 | Кора мол сотиб олиш режасини бажариш ва кушимча кора мол сотиб олиш | 10та кушимча кора мол сотиб олиш. | 2-чорак. | Хосилот И.Муродов, бош хисобчи А.Саримсоков, хукукшунос А.Бобоев. | Хозирда кора мол сотиб олиш буйича Сирдарё вилояти наслчилик хизмат корхонаси билан 20 млн сумга шартнома тузилди. |

«Тузувчи»

Бош мухандис:-		Б.Рахматуллаев.

Бажарувчи: И.Ашуров. 23672605095.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ  буйича, «Уздонмахсулот» АКнинг 2011 йил  7 январдаги ½-2-сонли бошкарув карори ижроси юзасидан  январ ойида амалга оширилган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР :

| № | Бажарилиши лозим булган чора-тадбирлар номи. | Амалга оширилган тадбирлар: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 28 ноябрдаги ПФ-58-сонли Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 декабрдаги 424-сонли карори талабларидан келиб чикиб, ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш, рентабеллик даражасини ошириш, тулов кобилиятини мустахкамлаш, айланма маблагларнинг четлашишига йул куймаслик; -ишлаб чикарилаётган 1(бир) сумлик махсулот учун сарфланган харажатлар (махсулот таннархи)ни утган йилга нисбатан камида 2 (икки) тийинга кискартириш; - давр харажатлари, жумладан, маъмурий-бошкарув харажатларини кескин камайтириш, корхона айланма маблагларидан хомийлик, хайрия фаолиятида ва ижтимоий-маданий объектлар курилишидан фойдаланмаслик; -арзон ёкилгидан фойдаланиш, арзон ёкилги сарфланадиган автотранспорт воситаларини жалб этиш, пеня ва жарималар кулланилишини олдини олиш. | Махсулот таннархини камайтириш буйича, иктисодиёт булими томонидан белгиланган тартибда махсулот ишлаб чикариш тан нархининг мониторинг тахлили утказилиб, таннарх параметри итшлаб чикарилди. (цехлар буйича) Махсулот таннархи утган йилга нисбатан 2 тийинга кискартирилди. Маъмурий-бошкарув хараржатларни кескин камайтириш, корхона айланма маблагларидан хомийлик, хайрия фаолиятида фойданилмаслик буйича 2011 йил 27 январда ижро орган ива маъсул ходимлар иштирокида утказилган бошкарув йигилиши карори билан каътиян такиклаб куйилди. Шунингдек ижра асосида хизмат курсатилаётган омбор бинолар билан шартномалар бекор килинди. Корхона балансида турган «Лассетти», «Нексия» «Дамас» русумлм автомашиналари бензин ёкилсидан арзон «Пропан» хамда «Метан» арзон газ екилгисига утказилди. |
| 2 | Тизимдан ташкари дебиторлик карздорликларни камайтириш, олдиндан 100 фоизлик туловларсиз махсулот сотишга чек куйиш, хужалик суди карорлари чикарилган дебиторларни ундириш буйича суд ижрочилари билан узвий алокада ишни ташкил этиш, копланмаган бунаклар ва камомадларни ундириш чораларини куриш. | Тизимдан ташкари фермер хужаликларга берилган уруглик хисобидан 245 млн сумлик дебиторлик карздорлик ундирилди.. Дебиторлик карздорликларни ундириш юзасидан 12 фермер хужалик хамда 4 та ташкилотлар буйича хужалик судларга даъво аризалар киритилди. |
| 3 | Кишлок хужалиги корхоналарига етказиб берилган уруглик пулини «Жамгарма» томонидан ажратилган имтиёзли кредитлар хисобидан кайтариш хамда уларни банк ва «Жамгарма» кредитларини сундиришга йуналтириш оркали хисобланаётган фоизлар микдорини камайтириш. | 455 млн сумлик банкдан олинган кредит микдори сундирилди. Хамда январ ойи буйича жамгармага туланиши лозим булган маблаглар тулик утказиб берилди. |
| 4 | Бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан мавжуд бокиманда карздорликларнинг юзага келиш сабаларини урганиш ва уни бартараф этиш чораларини куриш. | Бюджет ва бюджеттдан ташкари жамгармалардан мавжуд бокиманда карздорликларнинг юзага келиш сабабларини урганиб килмокда ва уни бартараф этиш буйича ишчи гурурхи томонидан тадбирлар амалга оширилмокда. |
| 5 | Штат жадвалини корхонанинг фойдаланилаётган ишлаб чикариш кувватларидан келиб чиккан холда куриб чикиш. | Штат жадвали кайтадан куриб чикилди, ишлаб чикариш кувватидан келиб чикиб, жамиятга карашли «Иссик нон» цехи буйича 6 киши кискартилди ва улар огохлантирилди. |
| 6 | Ортикча эхтиёт кисмлар сотиб олишга чек куйиш ва кераксиз эхтиёт кисмлар, бино-иншоотларни белгиланган тартибда сотиш. | Корхонада ортикча кераксиз кисмларни сотиш буйича , Сирдарё вилояти консалтинг маркази булимига кайта бахолаш учун кераксиз эхтиёт кисмлар руйхати белгиланган тартибда такдим этилиб, кузатув кенгаши йигилиши мухокомасига киритилди. |
| 7 | Мазкур ишларни режаси ижросини назорат килиш. | Мазкур ишларни бажарилиш назорати хар душанба бошкарув йигилиши мухокомасига кититилмокда ва бошкарув раиси томонидан назоратга олинмокда. |

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ бошкарув раиси:-		Ш.Хужабеков.

Бош хисобчи:						А.Саримсоков.

Бажарувчи: И.Ашуров. 23672605095.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкаруви раиси:-__________

Ш.Хужабеков.

«___»__________2010 йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖда «Уздонмахсулот» АКнинг 2010 йил 10 июнидаги 11-1-7/110-1145 сонли хатига асосан 43000 тонналик ёпик сигим куриш ёки ижарага олиш буйича чора-тадбирлар.

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Бажарилиш муддати | Бажарилиши буйича маъсул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Уздонмахсулот» АКнинг 2010 йил 10 июндаги 11-1-7/110-1145 сонли топшириги буйича куриладиган ёки ижрага олинадиган ёпик сигимларни аниклаш. | 20.06.2010 йил | Б.Рахматуллаев жамият бош мухандиси. |
| 2 | Курилиши бошланган ёпик сигимни курилишни тугаллаш ва фойдаланишга топшириш. (15000 тн) | 1.08.2010 йил. | Б.Рахматуллаев. бош мухандис. А.Саримсоков. бош хисобчи. |
| 3 | Янги куриладиган 15000 тоннали ёпик сигим курилишини амалга ошириш графигини ишлаб чикиш ва тасдиклаш. | 15.06.2010 йил | Б.Рахматуллаев бош мухандис А.Турсунов мутахассис. |
| 4 | Ижарага олинадиган ёпик сигимлар хажмини, манзилини аниклаш, биноларни оклаш, ёритиш, газазия килиш, куриклаш ва ёнгин хавфсизлиги чораларини куриш. | 20.06.2010 йил | Б.Рахматуллаев бош мухандис А.Турсунов мутахассис. |
| 5 | Ёпик сигим курилиши билан боглик булган молиялаштириш манбаларини уз вактида хал этиб бориш.(тахминан 500 мин.сум) | Курилиш жараёнида доимий. | А.Сармсоков бош хисобчи. Э.Хусанбоев молиячи |
| 6 | Янгидан куриладиган ёпик сигим курилиши ва ижарага олинадиган сигимлар буйича амалга оширилган ишлар тугрисидаги ёзма маълумотларни хар хафтанинг душанба куни «Уздонмахсулот» АК нинг 83712333762 телефон ракамига ахборот такдим килиб бориш. | Хаар хафтанинг душанба куни. | Б.Рахматуллаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. А.Муродов назорат инспектори. |

Изох:Жами топширик 43000 минг тоннали ёпик сигим омбори куриш ёки ижарага олиш: шундан топширилди 5000 тонна ёпик сигим омбори, курилмокда 15000 тоннали ёпик сигим омбори, 2- ярим йилликда курилади 15000 тоннали ёпик сигим омбори, ижарага олинади 8000 тоннали ёпик сигим омбор.

«ТУЗУВЧИ»

Бош мухандис:-				   Б.Рахматуллаев.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкаруви раиси:-__________

Ш.Хужабеков.

«___»__________2010 йил.

«Уздонмахсулот» АКнинг 2010 йил 10 июндаги 11-1-7/110-1145-сонли хатига асосан «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ да 43000 тонналик ёпик сигим куришнинг тугаллаш ва фойдаланишга топшириш буйича кунлик

ГРАФИГИ:

| № | Бажарилган ишлар номи | Курилиш ишларнинг ойма-ой бажарилиши муддатлари |  |  |  |  |  |  |  | Ишларнинг бажарилиши буйича маъсул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июн |  | Июл |  | Август |  | Сентябр |  |  |
|  |  | Бошлаш | Тугаллаш | Бошлаш | Тугаллаш | Бошлаш | Тугаллаш | Бошлаш | Тугаллаш |  |
| 1 | Янгиер шахар худудида сигими 15000 тонналик айвон куриш буйича лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш, 43-5-15-8 экспертиза ва ДАКН эколигия хулосаларини олиш. | 15.06.10 | 30.06.10 | - | - | - | - | - | - | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 2 | Ёпик сигим (омбор) курилишини амалга ошириш буйича пудратчи ташкилот билан шартнома тузиш. | - | 30.06.10 | - | - | - | - | - | - | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис.Хукушунос А.Бобоев. |
| 3 | Курилишни молиялаштириш манбаини аниклаш ва маблаг билан таъминлаш. | 15.06.10 | - | - | - | - | - | - | 15.09.10 | А.Саримсоков бош хисобчи, молиячи Э.Хусанбоев. |
| 4 | Ёпик сигим (омбор) курилишини бошлаш. | - | - | 10.07.10 | - | - | - | - | 30.09..10 | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. Н.Машарипов механик. |
| 5 | Ёпик сигимни пойдевор ишларини амалга ошириш. | - | - | 20.07.10 | 01.08.10 | - | - | - | - | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 6 | Ёпик сигимнинг девори метал конструкцияси ва темир-бетон ишларини амалга ошириш. | - | - | 25.07.10 | - | - | 10.08.10 | - | - | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 7 | Ёпик сигимнинг том кисмидаги курилиш монтаж ишларини амалга ошириш. | -- | -- | -- | -- | 01.08.10 | -- | -- | 18.09.10 | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 8 | Ёпик сигимнинг ички кисмидаги майдонни асфальт (бетон) билан коплаш ишларини амалга ошириш. (Пол) | - | - | - | - | 25.08.10 | - | - | 20.09.10 | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 9 | Ёпик сигимда пардозлаш ишларини амалга ошириш. | - | - | - | - | - | - | 25.09.10 | 29.09.10 | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. |
| 10 | Электро монтаж ишларини амалга ошириш | - | - | - | - | - | - | 18.09.10 | 25.09.10 | Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис. Р.Ахматов бош энергетик. |
| 11 | Ёпик сигим (омбор) курилишининг тугаллаш ва ишга тушириш | - | - | - | - | - | - | - | 1.10.10. | Ш.Хужабеков бошкарув раиси Б.Рахматувлаев бош мухандис. А.Турсунов мутахассис А.Саримсоков бош хисобчи. |

«ТУЗУВЧИ»

Бош мухандис:-				   Б.Рахматуллаев.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкаруви раиси:-__________

Ш.Хужабеков.

«___»__________2010 йил.

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖда «Уздонмахсулот» АКнинг 2010 йил 20 ноябрдаги  «Тизим корхоналарида туловлар интизомини мустахкамлаш, бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармалардан бокиманда карздорликларни кискартириш хамда молиявий согломлаштириш буйича олиб борилаётган ишларнинг ахволи тугрисида»ги  1/3-18-сонли баёни ижроси юзасидан белгиланган

чора-тадбирлар.

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Бажарилиш муддати | Бажарилиши буйича маъсул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узбекистон Республикаси Президентининг «Халк хужалигида хисоб-китоблар уз вактида утказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг маъсулиятини ошириш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида» ги 1995 йил 12 майдаги ПФ-1154-сонли Фармони талаблари буйича жамиятда мониторинг тахлилар олиб бориш. | Хар ойнинг бирнчи декадасида.. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, Бош хисобчи А.Саримсоков . |
| 2 | 2010 йил ноябр ойи учун компания томонидан тасдикланган бюджет ва бюджетдан ташкари жамгармаларга туловлар режа-графиги ижросини тулик таъминлаш. | 30.11.2010 йил. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Н.Хусанбоев. |
| 3 | Молиявий согломлаштириш буйича жамиятда олиб борилаётган ишларни уз вактида бажариш, белгиланган тадбирларни уз муддатларида бажарилишини назорат килиш , шунигдек - ижро органи йигилиши мухокомалар килишг. | Доимий. Хар хафтанинг душанба куни. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, |
| 4 | Корхонада кадрлар захирасини яратиш ва ёш мутахассисларни тарбиялаш максадида олий укув юртларига юбориш хамда ёш тутахассисларни ишга кабул килиш. | Май-сентябр. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. |
| 5 | Бош хисобчиларни ишга тайинлашда «Уздонмахсулот» АК 2010 йил 17июлдаги 33-сонли буйругига амал килиш. | Бош хисобчиларни ишга тайинлаш даврида. | Кузатув кенгаши раиси К.Пирназарова, бошкарув раиси Ш.Хужабеков, хукукшунос, А.Бобоев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. |
| 6 | Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 4 –декабрдаги 424-сонли карори талабларига асосан, корхона айланма маблагларидан махаллий хокимликлар топшириклари буйича хомийлик килишда, хайрия фаолиятида ва ижтимоий – маданий оъбектлар курилишида фойдаланишни таъкиклаш, айланма маблаглар четлашига йул куймаслик. | Доимий. | Кузатув кенгаши раиси К.Пирназарова, бошкарув раиси Ш.Хужабеков, хукукшунос, А.Бобоев, ходимлар булими бошлиги И.Носиров.. бош хисобчи А.Саримсоков, бош мухандис Б.Рахматуллаев. мутахассис А.Турсунов. |
| 7 | 2011 йил хосили учун фермер хужаликларига таркатилган уруглик пулини кайтаришни уз вактида ташкил этиш. | Галла мавсуми жараёнида. | Хукушунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саоримсоков, фермер хужаликлар буйича бирктирилган вакиллар хамда ДККШ мудирлари ва хисобчилари. |
| 8 | ОАТБ «Агробанк» кредитларини сундириш графигини аник манбалари курсатилган холда ишлаб чикиш. | 1.12.2010 йил. | Хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Н.Хусанбоевлар. |
| 9 | Молият Вазирлиги хузуридаги «Жамгарма»га маблагларни аккумуляция килиш. | Хар ойда | Хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Н.Хусанбоевлар. |
| 10 | Корхонада дебитор карздорликларни ундириш ва кредиторлик карзларни тулаб бериш. | Доимий. | Хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков, молиячи Н.Хусанбоевлар. |
| 11 | Жамиятда ишлаб чикарилган омухта ем махсулотларини олдиндан 100 % туловлар амалга оширилгандан кейин реализация килиш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош хисбчи А.Саримсоков, хукукшунос А.Бобоев, омухта ем цехи бошлиги Ш.Мамурбоев, таъминотси Б.Боймуродов. |
| 12 | Кераксиз эхтиёт кисмларни сотиш ва тушган маблагларни корхона балансига кирим килиш. | Хар чоракда. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош хисбчи А.Саримсоков, хукукшунос А.Бобоев, коп омбор мудири И.Буронов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. |
| 13 | Корхонадага келтирилган зарар-камомадларни айбдор шахслардан ундириш. | Доимий. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош хисбчи А.Саримсоков, хукукшунос А.Бобоев, |
| 14 | Белгиланган чора тадбирларнинг назорат килиш. | Доимий. | Бошкарув раиси Ш.Хужабеков, хукукшунос А.Бобоев, раис уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. |

«ТУЗУВЧИ»

Бош хисобчи:-				   А.Саримсоков.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009  йил 5-сентябрда  ўтказилган йиғилиш баённомаси қарорида кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида «Ховос дон маҳсулотлари»  ОАЖ бўйича белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИ

| Т/Р | Белгиланган тадбирлар | Бажарилганлиги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ўз.Респ.ВМ. ҳузуридаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрдаги йиғилиш баёни қарорини корхона мутахассислари ва мутасадди ходимлари иштирокида муҳокома қилиш ва ижросини таъминлаш | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасидаги Давлат дон инспекциясида 2009 йил 5-сентябрда ўтказилган йиғилиш баёни қарори ижроси юзасидан 2010 йил 8 сентябрда жамиятда ижро орган ходимлари ва мутахассислари иштирокида йиғилиш ўтказилди. Йигилиш карорига асосан чора тадбир белгиланди. |
| 2. | Корхонада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси мониторинг- таҳлил ўтказиш. | Корхонада Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 25 майдаги 95-сонли қарори ижроси бўйича жамиятда мазкур қарор ижроси бўйича тузилган ишчи гуруҳи томонидан 2009 йил 25 сентябрда мониторинг таҳлил ўтказилди. Тахлил натижаларига кўра: Давлат ресурсида сақланаётган буғдой сарфи бўйича «Ўздонмахсулот» АК томонидан барча буйруқ ва нарядларни қайд қилиш, ижросини таъминлаш ва уларни сақлаш, бўйича расмийлаштириладиган юк хатлари ва тартибдаги белгиланган ҳужжатлар тахлил килинди. Ғалла омборидан қайта ишлашга рахбар томонидан қайта имзоланган 109 шаклдаги Фармойиш орқали дон берилган бўлиб, 109 шакл Фармойишининг бир нусхаси тегирмон цехида сакланиши, қайта ишлашга берилган дон 110 шакл юк хати билан расмийлаштирилиши, цехда ишлаб чикарилаётган махсулот хисоби смена мастери томонидан 116 шакл махсус журналлар олиб борилиши назоратга олинди Омухта ем мажмуаси бўйича: Омухта ем мажмуаси хом ащё сақлаш бўлимидан ишлаб чиқаришга берилаётган хом ащё 119 шаклдаги талабнома юк хати билан кирим қилиниши, кабул килинган хом ащё махсус 14 шаклдаги қабул қилиш далолатномаси билан расмийлаштирилиши, Низомнинг 119 банди талаблари риоя этилиши, цехда смена устаси томонидан юритиладиган 120 шакл китоби махсус шаклда юритилиши, лаборотория ходимлари томонидан китобда цехни санитар холати қайд килиш жойи белгиланган кунларида тўғри расмийлаштирилиши доимий назоратга олинди йўл қўйилган камчиликлар тўлалигича бартараф этилиши назоратга олинди. Тайёр маҳсулот омбори бўйича: Жамият тайёр маҳсулотлар омборида сақланаётган ун маҳсулотлари билан девор оралари орасидаги масофада сақланиши, аксарият ун партиялари паддонларда жойлаштирилиши, тегирмондан қабул килинаётган ун махсулотлари 112 шаклдаги юк хати орқали расмийлаштирилиши, ун маҳсулотларининг нави ва соф оғирлиги сўз билан ёзилиши йўлга қўйилди. Шунигдек омборда сакланаётган ун махсулотларининг стандарт оғирлиги тўғрилиги корхона раҳбар ходимлари томонидан ҳар ўн кунда назорат тартибида текшириш ишлари олиб бориш белгиланди. |
| 3. | Дон ва дон маҳсулотлари билан боғлик операцияларни бажарилиши юзасидан мутасадди ходим ва мутахассисларни билим-малакаларини ошириш. | 2009 йил сентябрь – октябр ойларида «Уздонмахсулот» АК кошидаги «Рахбарлар ва мутахассислар малакасини ошириш курси»да ҳисобчи Ш.Солиев ва бош ҳисобчи ўринбосари Ж.Ҳотамов, бош ҳисобчи А.Саримсоқов ва нурчи Ш.Миразимов ўз малакаларини ошириб келдилар ва уларга мутахассислик бўйича махсус сертификатлар берилди. |
| 4. | Дон қабул қилиш шаҳобчаларида тузилган 30-шакл тозалов далолатномаларини ўз муддатида тузиб Давлат дон инспекторларига тақдим этиш. 36-шакл китобларини ўз вақтида намунали юритиш. | Жамиятга қарашли дон қабул қилиш шахобчалари бўйича белгиланган тартибда 30-шакл тозалов далолатномалари расмийлаштирилиб, ўз муддатларида Давлат дон инснекциясининг Сирдарё вилояти ҳудудий бўлинмасига такдим этиш ишчи гуруҳи томонидан назоратга олинди. 36-шакл китобини ўз вактида сифатли юритиш бўйича масъул этиб ҳисобчи Д.Собиров бириктирилди, юритилиши бўйича махсус ишчи гуруҳ раҳбари раис ўринбосари Б.Нуритдинов томонидан назоратга олиш белгиланди. |
| 5. | Тегирмонда дон тозалаш сепаратор ва жиҳозларининг иш самараси,ифлослик ва донли аралашмаларининг хақиқий миқдорларини қайд қилиш китобларини юритиш. | 2009 йил 15 сентябрда тегирмон цехида дон тозалаш сепаратор ва жиҳозларнинг иш самараси, ифлослик ва донли аралашмаларнинг ҳақиқий миқдорларини қайд қилиш китобларини юритиш йўлга қўйилди. Махсус китоб ажратилди, варақлар сони рақам билан ёзилиб муҳрланди ва бошқарув раиси томонидан тасдиқланиб, қайднома учун тегирмон цехига берилди. |
| 6. | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар (термоштанга, термометр) сотиб олиш, ўрнатиш ва ҳароратини назорат қилиш бўйича тегишли китоблар юритиш, аспирация тизимини таъмирлаш. | Доннинг ҳароратини назорат қилиш учун дистанцион ва контактли жиҳозлар сотиб олиш ва ўрнатиш бўйича ҳозирги кунда шартномалар имзоланмаган ва ҳеч қандай ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракига белгиланган). Омборларда аспирация тизими мавжуд эмас. |
| 7. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш вентиляторлари ва шамоллаштириш пирамидкалари ўрнатиш. | Ғалла омборларида донларни актив шамоллатиш вентиляторлари ва шамоллаштириш пирамидкалари харид қилиш ва ўрнатиш ишлари бўйича шартномалар имзоланмаган ва ишлар бажарилмаган.(2010 йилнинг 2-чоракида белгиланган). |
| 8. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соха бўйича мутахассислар билан таьминлаш. | Корхона ва дон қабул қилиш шахобчаларини соҳа бўйича мутахассислар билан таъминлаш бўйича махсус ишчи гурухи томонидан, уларнинг соҳа бўйича савияси, мутахассислиги, мехнат фаолияти ва билими асосида ишга қабул қилиш учун «Уздонмахсулот» АК га кўрсатмалар киритилди. Кўрсатма асосида ғалла омбор мудири ёки шаҳобча мудирлиги вазифасига тайинланишидан олдин «Ўздонмахсулот» АК томонидан соҳага лаёқайдлигини белгилаш бўйича махсус ишчи гуруҳи ташкил этилди. Шунингдек тайинланадиган мудир «Ўздонмахсулот» АК томонидан ташкил этилган махсус синовидан ўтилиши белгилаб қўйилди. |
| 9. | Жамият ва ДККШ да сақланаётган донларни омбор майда заракунандаларига қарши ишлов бериш. | 2009 йил 24 сентябрда “Республика дон маҳсулотларини ҳимоя қилиш экспедицияси” билан № 1/9-сонли 17.454 млн сумлик шартнома имзоланган, ушбу шартномага асосан 2009 йил 20 ноябрда зараркунандаларга қарши ишлов бериш ишлари бажарилди. |
| 10. | Сақланаётган дон таркибий қатламида ҳароратини назорат қилиб бориш. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан сақланаётган дон таркибий қатламида хароратини назорат килиб бориш бўйича кунлик махсус китоб юритилди ва бош лаборант С.Саидов томонидан галла қатламидаги ҳароратни назорат қилиб бориш доимий назоратга олинди. |
| 11. | Жамият ва ДҚҚ шахобчаларида доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш устидан назорат ўрнатиш. | Жамиятда 2009 йил 8-сонли йиғилиш қарорига асосан тузилган комиссия томонидан шаҳобчаларда доннинг табиий йўқолиши ва дон чиқиндиларини камайтириш назоратга олинди. |
| 12. | Корхонанинг “Узоқов” ва “Ғаллакор” ДҚҚШсида сақланаётган донлар наряд асосида тўғридан-тўғри турдош корхоналарга ортилишини таъминлаш. | “Узоқов” ДҚҚШда сақланаётган донлар жорий йилнинг 12 сентябридан 23 октябригача берилган наряд асосида “Зарбдор элеватор” АЖга юклаб жўнатилди. “Ғаллакор” ДҚҚШда сақланаётган донлар 2009 йил 8-октябргача бош кохонага ташиб тугатилди. |
| 13. | Тегирмонда ҳисобий ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан ун чиқимини пасайтиришга олиб келадиган омилларни (унгаш ва шикастланган, чиқиндилар хажмини ошиб кетиши) асоссиз қўлланилишига йўл қўймаслик юзасидан корхона масъул ходимлари ва мутахассислари ўртасида тушунтириш ишлари олиб борилди ва лаборатория ходимлари томонидан тегирмонга берилаётган донни тўғри таҳлил қилиш бўйича лаборотория мудири С.Саидов томонидан доимий назорат ўрнатилди. |
| 14. | Дон қабул қилиш мавсумида қабул қилинаётган донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига асосан тўғри аниқлаш, лаборантлар томонидан таҳлилларда хатоларга йўл қўймаслик. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига аосан тўғри аниқлаш юзасидан 12-сентябр 2009 йилда масъул ходимлар, мутахассислар ва лаборотория ходимлари ҳамда ДҚҚШ мудирлари ўртаси йиғилиш ўтказилди. Йиғилиш қарорига асосан дон қабул қилиш жараёнида фермер хўжаликлардан қабул қилинадиган донларни тўғри таҳлил қилиш, хатоларга йўл қўймаслик, белгиланган журналларни тўғри юритиш, таҳлил натижалари тўғрисида ҳар ойда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридан Давлат дон инспекциясига маълумотлар тақдим этиб бориш кўрсатиб ўтилди. |
| 15. | Дон қабул қилиш шахобчаларида доннинг табиий камайиш миқдорини камайтириш, дон чиқиндилари чиқишини таъқиқлаш. | Жамиятда 2009 йил 8-сентябрда ўтказилган йиғилиш қарорига асосан донларнинг сифатини Давлат стандарти талабларига аосан тўғри аниқлаш юзасидан 12-сентябр 2009 йилда масъул ходимлар, мутахассислар ва лаборотория ходимлари ҳамда ДҚҚШ ўртасида йиғилиш ўтказилди. Йиғилиш қарорига асосан 2009 йилда йўл қўйилган камчиликларга бошқа йўл қўймаслик, «Ўздонмаҳсулот» АК 2009 йил май ойидаги йиғилиш баёни қарорига асосан дон чиқиндилари чиқишини умумий киримга нисбатан 0,2 фоиздан ошмаслиги белгилаб қўйилганлиги бўйича тушунтириш берилди. |
| 16. | Мазкур тадбирларни ўз муддатида ижросини назоратга олиш.(таъминлаш) | Ушбу бажарилган ишлар доимий ўз вактида сифатли бажарилишини назоратга олишни (таъминлашни) ўз зиммамда қолдираман. |

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ бошкаруви раиси:-								Ш.Хужабеков.

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Ховос дон махсулотлари» ОАЖ

бошкарув раиси:-

_____________Ш.Хужабеков.

16 сентябр 2010 йил.

«Уздонмахсулот» АК «Ховос дон махсулотлари» ОАЖ томонидан Узбекистон Республикаси Президентининг «2011 йил хосили учун бошокли дон экинларини кузги экиш, навларини жойлаштириш ва харид килишнинг ташкилий чора-тадбирлари тугрисида»

2010 йи15 сентябрдаги ПК-1404-сонли карори ижроси юзасидан белгиланган

ЧОРА-ТАДБИРЛАР

| Т/Р | Белгиланган тадбирлар | Бажариш учун маъсуллар. | Бажариш муддати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Махаллий хокимликларнинг маъсул ходимлари иштирокида фермер хужаликлари рахбарлари билан сифатли дон етиштириш , худудда навларни тугри жойлаштириш, галла етиштириш буйича фермер хужаликларнинг муаммоларини урганиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. | 2010 йилнинг 2-3 чоракида. |
| 2 | Фермер хужаликлари уртасида 2011 йил хосили учун дон микдорларини акс этган вилоят ва туман хокимларининг карорлари асосида дон етиштурувчилар билан бошокли экинлар дони хамда уруглигини келгуси йил хосилидан давлат эхтиёжлари учун харид килиш буйича белгиланган хажмларда контрактация шартномаларини тузиш, | Хукукшунос А.Бобоев. | 2010 йил 20 сентябр. |
| 3 | Шартномада белгиланган предметлар шатрларининг бажарилишини мониторинг тахлил килиб бориш хамда етиштирилган дон буйича фермер хужаликлар билан хисоб китоб ишларини уз вактида амалга ошириш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, хукукшунос А.Бобоев, бош хисобчи А.Саримсоков. | Хар ойда. |
| 4 | Белгиланган тадбирлар буйича ишларни уз вактида амалга ошириш ва бажарилишини назорат килиш. | Бошкарув раиси уринбосари Б.Маликов, бош мухандис Б.Рахматуллаев. | Доимий. |

«Тузувчи»

Бош мухандис:-		Б.Рахматуллаев.